苏州市太湖生态岛生态环境损害赔偿示范基地替代性修复项目清单“双向匹配”机制

为加快、规范、有序推进苏州市域内客观上无法原位修复的生态环境损害赔偿案件落地太湖生态岛，引导赔偿义务人结合太湖生态岛实际，按照“选择替代修复项目-缴纳资金-实现环境服务功能等量恢复”三步走的模式，灵活采用“补种复绿”、“增殖放流”、“生态环境修复”及“劳务代偿”等方式，在苏州市太湖生态岛生态环境损害赔偿示范基地（以下简称基地）开展替代性修复。

一、确定修复金额

吴中生态环境局法宣科牵头组织企业或个人、执法部门、专家组代表（视情况定）等进行磋商，确定赔偿金额、赔偿方式，对不能原位修复的引导至基地开展替代性修复。经磋商达成一致意见的，签订“生态环境损害赔偿协议”。

市域其余板块如有意向引导至基地开展生态环境替代性修复的，须与吴中生态环境局法宣科对接，并与赔偿义务人签订赔偿协议，协议中须注明引导至基地修复有关内容。

二、编制项目清单

金庭镇梳理太湖生态岛上各行政村在财政预算保障范围外（有缺额）的已建、在建、拟建的生态环境类项目，编制基地替代性修复项目清单。项目类型主要分为生态服务、生态工程、劳务代偿三大类，其中生态服务类主要包括太湖蓝藻打捞、河道保洁、项目后期维护等项目；生态工程类主要包括生态保护修复、新能源绿色发展等项目；劳务代偿类主要包括护林护鸟、公共场所保洁、环保公益活动等项目。入库项目须满足以下条件：

一要符合《苏州市太湖生态岛条例》规定和要求，符合金庭镇准入标准和发展规划。

二要项目程序合规，项目开工前，如须办理相关审批手续的，由金庭镇政府或指定单位负责办理完成后方可施工；如须招标的，由金庭镇政府或指定的单位负责完成招标。

三要项目多元化，适用于不同季节，不局限于种树放鱼，优先纳入科技含量高的绿色低碳项目，项目金额以中小为主、大金额为辅，且使用的资金不得和上级财政补助资金有重叠。

项目清单经苏州市太湖生态岛生态环境损害赔偿示范基地工作小组办公室（以下简称基地办公室）审定后对外公示，项目清单原则上每半年动态更新1次。

三、项目“双向匹配”

基地办公室和赔偿义务人结合赔偿金额、项目清单等情况双向选择，最优匹配项目。当项目金额较大时，可以由几家企业“众筹”完成，或者作为项目资金来源之一，不足部分由政府买单。

在选中项目后，在基地办公室的监督和指导下，自行开展修复或委托清单中施工单位进行修复。如选择委托修复，赔偿义务人须与被委托的施工单位签订委托协议，明确委托任务、完成期限、评估验收、付款金额及方式等重点事项。

四、项目实施阶段

- 被委托单位须严格按照委托协议施工，确保项目施工质量和生态环境修复效果。金庭镇须加强对施工单位及施工项目的监督和管理。

五、项目效果评估

- 修复项目完成后，基地办公室组织相关职能部门或专家验收。验收通过后，赔偿义务人须付清修复金额，被委托单位须开具发票，并提供修复项目全过程台账资料；基地办公室向赔偿义务人颁发生态环境损害赔偿证书，并归集台账资料。