吴财建[2010]69号

关于印发《苏州市吴中区农村环境连片整治

专项资金报帐制管理办法》的通知

各镇（区、街道）财政分局（所）：

为了进一步规范农村环境连片整治专项资金的使用和管理，提高资金使用效益，根据财政部《中央农村环境保护专项资金管理办法》（财建【2009】165号）及江苏省农村环境连片整治示范目标责任书相关要求，结合我区实际情况，制定了《苏州市吴中区农村环境连片整治专项资金报帐制管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：《苏州市吴中区农村环境连片整治专项资金报帐制管理办法》

二○一○年十一月三十日

主题词：资金 报帐制 办法 通知

抄送：区政府，开发区、度假区管委会，各镇政府、街道办事处、区环保局、水务局

打印：何建金                          校对：曹勤

苏州市吴中区农村环境连片整治专项资金

报帐制管理办法

第一章 总则

第一条 为切实加强农村环境保护专项资金管理，提高资金使用效益，根据财政部《中央农村环境保护专项资金管理办法》（财建【2009】165号）及江苏省农村环境连片整治示范目标责任书相关要求,制定本办法。

第二条“农村环境连片整治”（以下简称“连片整治”）专项资金报帐制是指项目实施单位根据项目实施协议（或合同书）、项目实施计划和项目实施进度提出用款计划并附报帐凭据，按规定程序报财政部门，并申请拨付资金的管理制度。

第三条 “连片整治”专项资金实行区级财政报帐制，区级财政报帐范围包括中央、省、市各级专项补助资金及区级财政专项配套资金。镇级专项配套资金、项目实施单位的自筹资金暂不纳入区级财政报帐制管理范围。

第四条 “连片整治”专项资金实行各财政分局（所）汇总报帐办法。各镇（区）财政分局（所）对本地区项目实施单位提供的原始凭证进行初审汇总后报区财政局办理报帐手续。区财政局对原始凭证审核盖销后，根据项目实施进度、镇级配套资金和自筹资金的支出情况拨付项目资金；原始凭证退回项目实施单位，由项目实施单位负责会计核算,已纳入镇（区）财政集中核算的地区仍按集中核算管理制度办理。

- 报帐制管理

第五条　实施“连片整治”专项资金区财政报帐制后，区镇两级财政部门按有关会计制度建立专帐，并建立项目明细帐做到收支核算到每个项目。

第六条　区财政局在银行开设“连片整治”资金专户进行核算管理，上级下达的“连片整治”专项资金及区财政安排的配套资金及时转入“连片整治”资金专户。各财政分局(所)在镇(区)国库集中收付中心设立“连片整治”资金报帐分户，通过报帐分户集中核算报帐资金。

第七条　“连片整治”专项资金必须按规定用于“连片整治”计划内项目设施或工程支出。不得用于人员工资、津贴补贴、奖金、公务车辆及办公用房购建等支出。

第八条　“连片整治”实施计划经省相关部门审核后批复，并由区环保、财政等相关部门联合下达项目和资金计划，各项目单位依照实施。变更项目需逐级上报审批，实施单位擅自变更项目的，财政部门不予报帐。

- 报帐程序

第九条 项目实施单位根据项目进度，填制报帐申请表（见附件一）和支出明细表（见附件二），并附项目实施协议、中标通知书、政府采购合同、发票、审计报告等有效的原始凭证，报当地财政分局（所）。

第十条 财政分局（所）结合项目实施进度对实施单位所报资料进行初审，初审通过后对实施单位报帐申请进行汇总、盖章并附原始资料报区财政局。

第十一条 区财政局对财政分局（所）所报资料进行审核，对审核通过的原始凭证进行盖销，并按审定金额及时将资金拨付至财政分局（所）“连片整治”资金报帐分户。

第十二条 区财政预留10%项目质量保证金，待项目通过竣工验收，并按规定进行结算审计后拨付。

第十三条 实施报帐制管理的“连片整治”专项资金项目的基本建设部分，必须按照《苏州市吴中区政府性资金建设工程项目管理办法》（吴政发【2007】22号）及其他相关规定实行公开招投标等基建程序。列入政府采购目录的物品、设备，应当按政府采购的有关规定，实行政府采购。采购资金的拨付按政府采购拨付程序规定办理。

- 项目竣工、验收

第十四条 项目竣工后应按照相关规定进行竣工验收。项目验收通过后项目实施单位应及时办理项目决算，项目决算审计由区审计局直接审计或财政委托审计。

第十五条  项目建成后要明确产权及管护主体，根据区财政项目财务竣工决算报告的批复办理固定资产移交、转移手续，切实保证帐实相符。

- 监督检查

第十六条  各财政分局（所）按月报送有关“连片整治”项目建设情况、资金到位情况和使用情况，项目建设成果和主要做法及经验等。

第十七条 区财政、区环保等相关部门定期组织检查“连片整治”专项资金的使用情况，并接受上级财政部门或审计部门的监督检查。项目实施单位报帐过程提供虚假原始凭证的，一经查实，由区财政局收回资金。未按规定进行决算审计的，区财政局不予报帐。

第十八条 违反规定，截留、挪用专项资金的，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）的规定进行处理。

第六章 附则

第十九条 本办法由区财政局负责解释。

第二十条 本办法自颁布之日起实施。

附件一：《“连片整治”专项资金报帐拨款申请表》

附件二：《“连片整治”专项资金报帐支出明细表》