吴中区环境保护“十二五”规划工作小组

组长：  姚瑞元

副组长：王健

成员：  许建良 杨飞镛 周海元 吴荣源 浦惠民

刘燕山 赵红卫 顾春茂 汪君奇 李志刚

陶江 杨昀

吴中区环境保护“十二五”规划编制小组

编制单位： 苏州市环境科学研究所

苏州市吴中区环保技术开发服务部

编制人员： 沈秋华 郭晋玲 秦祥立 朱晓春 朱靖

姚钰清 陈美丹

目    录

第一章 总论	1

1.1 规划编制目的和意义	1

1.2 规划编制原则	1

1.3 规划范围	2

1.4 规划期限	2

1.5 规划编制依据	3

1.6规划编制技术路线	5

1.7 指导思想	6

1.8 总体目标	6

第二章 “十一五”环保工作回顾	8

2.1吴中区经济、社会发展状况	8

2.2 环境质量状况	11

2.3 生态环境建设和保护情况	19

2.5工业污染防治情况	23

2.6 环境基础设施建设情况	27

2.7 环境监管能力建设情况	28

2.8 “十一五”环保规划主要指标及“十一五”期间重点工程完成情况	30

第三章 “十二五”时期环境形势分析	34

3.1经济、社会发展形势	34

3.2 环保工作面临的挑战	34

3.3 环保工作面临的机遇	38

第四章 吴中区“十二五”环境保护指标体系	41

4.1 规划主要指标体系	41

4.2 目标与指标的可达性分析	42

第五章 吴中区“十二五”环境保护主要任务	46

5.1 生态文明建设	46

5.2 主要污染物排放总量控制	49

5.3 水污染防治	50

5.4 大气污染防治	54

5.5噪声污染防治	56

5.6 固体废弃物污染防治	58

5.7 土壤污染防治	60

5.8 核与辐射污染控制和放射性管理	61

5.9 工业污染全防全控	63

5.10 农村环境保护	64

5.11 环境监管能力建设	68

第六章 吴中区环境保护“十二五”规划重点工程	71

6.1环保重点工程项目筛选原则	71

6.2环境保护重点工程	71

第七章 规划实施保障措施	78

7.1 坚持环保优先原则，完善综合决策机制	78

7.2 加强统筹协调，全方位多渠道增加环保投入。	78

7.3 严格环境执法，有效控制污染物排放	79

7.4 加强环境科技创新，不断改善环境质量	79

7.5 加强生态建设，促进循环经济发展	80

7.6 理顺利益导向机制和投入机制，建立环境保护市场调节体系	81

7.7 加强环境保护监管能力，提高环境管理水平	81

7.8 增强社会环境意识，完善公众参与机制	82

附图目录

附图1 吴中区区位图

附图2 城乡建设用地规划图

附图3 四区划定图

附图4 农村居民点布局规划图

附图5 环境保护规划图

附图6 供热工程规划图

# 总论

## 1.1 规划编制目的和意义

“十二五”时期，是我区全面落实科学发展观，加快经济转型升级，实现又好又快新跨越的关键阶段，也是推进我区生态文明建设，建设生态区的重要阶段。在认真总结分析“十一五”期间环保工作取得的成绩和存在的问题、准确判断 “十二五”期间环保工作面临的机遇挑战的基础上，科学编制环境保护“十二五”规划，谋划好这个阶段的环保发展思路，发展目标，统筹安排好“十二五”时期环保各项工作，对于全面提高我区的环境质量，更好地妥善解决经济社会发展与资源环境的矛盾，推动经济社会环境可持续发展具有十分重大的意义。

根据苏州市及吴中区 “十二五”规划编制工作小组要求及省环保厅环境保护“十二五”规划编制工作方案安排，为使苏州市吴中区的环保工作在“十二五”期间贯彻落实科学发展观，实现全面的、可持续的发展战略，必须要有一个科学的环境保护规划来指导，特编制“吴中区环境保护“十二五”规划”。

## 1.2 规划编制原则

（1）实事求是。基础情况调查、数据分析、规划方案制定和政策措施研究制定过程，坚持从实际情况出发，实事求是。

（2）以人为本。将与人民群众生活和健康密切相关的环境问题作为规划的重点。

（3）统筹规划。坚持统筹城市与农村环境保护，统筹环境保护与经济发展，统筹污染防治与生态保护，合理配置公共资源。

（4）防治结合。以防为主、综合治理。坚持源头预防和全过程预防，严格防范环境风险。实施综合治理，落实各项监管措施，规范经济社会活动，体现治理与保护、建设与管理并重。

(5)重点突破。在把握全局性、普遍性环境问题的同时，抓住重点地区、重点流域、重点行业的突出问题、难点问题，集中力量率先突破。

## 1.3 规划范围

“十二五”规划范围：苏州市吴中区

## 1.4 规划期限

“十二五”规划基准年：规划基准年原则上为2010年，因2010年统计数据未完全确定，目前部分采用2009年数据。

“十二五”规划期限：2011-2015年

中远期：2016-2020年

## 1.5 规划编制依据

(1) 《国家环境保护“十二五”规划基本思路》（2010.6）

(2) 《江苏省环境保护“十二五”规划基本思路（征求意见稿）》（2010.6）

(3)  省发改委关于印发《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划的基本思路》的通知（苏发改规划发[2010] 740号）

(4) “十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南（征求意见稿）（2010.5）

(5)  省环保厅关于印发《江苏省环境保护十二五规划编制工作方案》的通知（苏环函[2009]333号）

(6)  省政府办公厅转发《省发展和改革委员会关于江苏省“十一五”规划纲要中期评估报告的通知》（苏政办发[2008]122号）

(7)  省政府关于报送《国家环境保护“十一五”规划中期评估报告》的函（苏政函[2009]39号）

(8)  国务院关于《太湖流域水环境综合治理总体方案》的批复（国函[2008]45号）

(9) 《国务院办公厅关于转发环境保护部等部门重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法的通知》（国办法[2009]38号）

(10) 省政府《关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》（2010.7）

(11)《大力推进历史性转变、积极探索环保新道路，全面启动“十二五”环保规划编制工作——周建副部长在全国“十二五”环保规划编制前期工作会议上的讲话》（2009.10）

(12)《赵克志副省长在全省“十二五”规划编制工作电视电话会议上的讲话》（2010.3）

(13)《徐鸣副省长在全省环境保护工作会议上的讲话》（2010.2）

(14)《围绕实现历史性转变，积极探索环保新道路，科学编制“十二五”环境保护规划——赵挺副厅长在全省“十二五”环保规划编制工作电视电话会议上的讲话》（2009.11）

(15)《打好决胜战，谋划新篇章，加快推动“十二五”环保规划编制工作——赵挺副厅长在全省“十二五”环保规划编制工作会议上的讲话》（2010.6）

(16）《苏州市环境保护“十二五”规划基本思路（草稿）》（2010.7）

(17) 《苏州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2006）

（18）《苏州市国民经济和社会发展 “十二五”规划基本思路》

(19)《吴中区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

(20)《吴中区国民经济和社会发展 “十二五”规划基本思路》

(21)《吴中区“十一五”环境保护规划》

(22)《吴中区“十一五”环境保护规划中期评估报告》

(23)《吴中区国家生态区建设规划》

## 1.6规划编制技术路线

环境现状分析

经济与环境关联性分析

管理现状分析

环境政策分析

“十二五”环境形势预测

主要环境问题分析

主要经验总结

省级环保规划目标和指标

市级经济社会发展规划

规划目标和指标

规划主要任务

重点项目与投资

投资效益与目标可达性分析

保障措施

不可达

图1.6－1  规划编制技术路线

## 1.7 指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照苏州市建设“三区三城”目标总体部署，围绕“山水苏州·人文吴中”的目标定位，坚持环保优先方针，以转型升级为主线，以改善人民群众生活环境质量、优化经济发展和保障环境安全为基本出发点，大力推进生态文明建设，着力发展生态经济，着力改善生态环境，着力培育生态文化，着力创新体制机制，积极推进资源节约型、环境友好型社会建设，全面提升生态文明水平，努力把吴中区建设成为苏州南城的高端产业城区、最佳宜居城区和文化旅游强区。

## 1.8 总体目标

充分发挥吴中区区域经济特色和生态环境优势，坚持经济发展与生态建设相协调，坚持城市与农村生态环境保护相衔接，坚持整体推进与突出重点相统一，坚持政府主导与市场推动相结合。以节能减排为突破口，积极发展生态经济。扩大节能减排攻坚成果，加快产业结构优化升级，积极发展循环经济，增强科技支撑能力。加强重点流域环境治理，突出好重点领域污染防治，扎实推进城乡环境综合整治，大力推进生态吴中建设。广泛开展生态文明宣传教育，不断深化良好生态创建活动，大力弘扬生态文化。

到2015年，全区环境投入进一步增加，排污总量和能耗进一步降低，水环境质量进一步好转，大气环境质量进一步改善，生态环境进一步优化，环境基础设施水平进一步提升。到2020年，全区城乡环境质量和生态状况全面改善，生态文明水平和可持续发展能力全面提升。

# 第二章 “十一五”环保工作回顾

## 2.1吴中区经济、社会发展状况

“十一五”规划实施以来，在市委、市政府的正确领导下，全区上下坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，以富民强区为目标，积极应对国内外发展宏观环境的严峻挑战，不断解放思想、开拓进取，紧紧围绕“山水苏州·人文吴中”的目标定位，全面实施“做强经济开发区，做美太湖山水，做靓吴中新城，做好新农村建设”四大工程，推进自主创新、转变发展方式，优化环境质量、建设生态文明，完善民生保障、统筹城乡发展，加强文化建设、提高文明素质，全区经济社会呈现持续、健康、较快发展的态势。

综合实力跃上新台阶。“十一五”期间，全区地区生产总值稳定增长。2010年，完成地区生产总值602.3亿元，地方一般预算收入达58亿元，年均增长22.2%。累计完成全社会固定资产投资总额939.85亿元，规模以上工业总产值达1013.6亿元。产业结构调整取得新成效，工业结构加速优化，2010年高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重提高到43.7%。现代服务业发展迅速，服务业增加值年均增长22.7%，

自主创新迈出新步伐。出台《关于促进吴中区科技创业园发展的实施意见》、《关于加快吴中区科技创新发展的意见》等文件，着力优化科技创新的政策环境。科技投入不断增加，2010年全社会研发经费支出占GDP比重达到2.1%，科技对全区经济社会发展的推动作用显著增强。创新载体加速完善，吴中科技创业园、中科西山动物实验基地、博济创意产业园、长桥创新创意产业园等一批重大创新载体高标准规划建设。产学研合作深入推进，生物医药公共服务平台开工建设，成功引进了同济大学苏州研究院、苏州市药检中心、苏州信息产品检测中心，全区研发创新能力有了新的提高。

人民生活得到新改善。城乡居民收入稳步提升，十一五期末，全区城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别为31907元和14450元，城镇养老、医疗、失业保险及卫生服务体系基本实现全覆盖，城镇、农村居民最低生活保障体系进一步完善。就业总量稳步增长，五年累计新增就业岗位340175个，再就业成效显著。科教优先牢固确立，教育均衡化、优质化程度进一步提高，公共文化服务体系不断完善，全区公益性文化阵地面积超过10万平方米，达到“十一五”人均标准。低生育水平保持稳定，公共卫生服务能力建设进一步增强。

改革开放实现新突破。率先全面推行行政指导，推广“两集中、两到位”审批服务制度，启动实施医疗卫生体制改革。鼓励发展创业投资、股权投资和面向中小企业的金融机构，支持企业通过资本市场上市融资。深入推进城乡一体化改革，形成了城乡一体化发展政策制度框架，农村“五大合作”改革取得新成效。金融创新力度加大，企业上市进展顺利。开放型经济水平不断提高，引资结构进一步优化。招商引资成效显著，五年累计实际利用外资23.04亿美元，五年累计外贸进出口总额262.39亿美元，年均增长10.4%。

城乡建设呈现新面貌。中心城区综合改造成效明显，商务人居、行政办公、教育医疗、社区服务等功能设施日趋完善。开发区、度假区配套基础设施建设提速。尹山湖生态商圈建设顺利推进，东太湖滨湖新城规划开始启动。各镇、街道城镇化步伐加快，“村村通公交”道路拓宽工程全部完成。木渎镇通过“江苏省园林城镇”验收，甪直“水环境技术整治集成与综合示范”项目全面启动，胥口新镇区基础设施建设顺利完工，国家级光大环保静脉产业示范区创建工作有序推进。水利水务设施不断完善，污水处理能力显著增强，日污水处理能力达到27.5万吨，电网建设全面加速，切实满足发展需求。

生态环境持续改善。强化环保目标责任制，严控新上高能耗项目，大力发展循环经济，加大技术节能力度，构筑产业生态链，单位GDP能耗和化学需氧量、二氧化硫等主要污染物排放总量持续下降，全面完成“十一五”节能减排计划。深入推进生态建设。太湖围网和沿太湖畜禽规模养殖整治工作全面完成，东太湖综合整治工程已正式启动，太湖湖滨湿地公园成为国家级湿地公园。9个“河长制”考核断面全部达标，集中式饮用水水源、水域功能区水质达标率均保持100%。大力开展农村环境整治和各项创建活动。

## 2.2 环境质量状况

2.2.1 环境空气质量

吴中区城区大气自动站2006年至2010年的环境空气主要污染物监测结果（表2-1）表明，2006年至2007年，吴中区环境空气可吸入颗粒物年均浓度均有小幅超标，二氧化硫、二氧化氮年均浓度均达到国家环境空气质量二级标准。2008年至2010年，吴中区环境空气的可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮年均浓度均达到国家环境空气质量二级标准。

表2-1  2006～2010年吴中区大气自动站监测结果

| 地区 | 年份 | 可吸入颗粒物 | 二氧化硫 | 二氧化氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年均值（mg/m3） | 年均值（mg/m3） | 年均值（mg/m3） |
| 吴中区 | 2006年 | 0.108 | 0.012 | 0.029 |
|  | 2007年 | 0.107 | 0.019 | 0.038 |
|  | 2008年 | 0.094 | 0.048 | 0.037 |
|  | 2009年 | 0.078 | 0.044 | 0.060 |
|  | 2010年 | 0.084 | 0.028 | 0.052 |
| 标准值 |  | 0.10 | 0.06 | 0.08 |

表2-2  2006～2010年吴中区环境空气综合污染指数

| 单项指数 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可吸入颗粒物 | 1.08 | 1.07 | 0.94 | 0.78 | 0.84 |
| 二氧化硫 | 0.20 | 0.32 | 0.80 | 0.73 | 0.47 |
| 氮氧化物 | 0.36 | 0.48 | 0.46 | 0.75 | 0.65 |
| 综合污染指数 | 1.64 | 1.87 | 2.20 | 2.26 | 1.96 |

图2-1

吴中区环境空气质量在2006～2010年期间整体上呈现平稳趋势，可吸入颗粒物单因子呈现出显著的好转趋势。2006年、2007年期间由于吴中区新城区建设、道路翻修以及附近沧浪新城等地区基础工程投入建设，可吸入颗粒物浓度较高，2008年开始，随着建设工程的减少，可吸入颗粒物浓度明显下降，2010年由于宝带路翻修及附近沧浪新城的房地产开发对周边地区环境空气造成影响，可吸入颗粒物浓度又有上升，总体趋势上“十一五”期间可吸入颗粒物浓度基本持平。由于近两年汽车保有量的快速增加，汽车尾气排放量逐年上升，导致了二氧化硫、二氧化氮浓度微弱的升高趋势。

从表2-3可见，“十一五”期间吴中区的酸雨频率呈现明显的上升趋势，从08年开始，酸雨频次出现了大幅的增加。

表2-3  2006～2010年吴中区降水监测数据统计

| 年度 | pH最大值 | pH最小值 | pH均值 | 酸雨频次（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006年 | 7.4 | 4.0 | 4.5 | 27.6 |
| 2007年 | 7.2 | 4.0 | 5.9 | 19.4 |
| 2008年 | 6.3 | 4.1 | 4.8 | 68.5 |
| 2009年 | 7.7 | 3.8 | 4.9 | 71.4 |
| 2010年 | 6.0 | 3.8 | / | 58.7 |

图2-2

2.2.2 集中式饮用水源水质

2010年的监测结果表明，浦庄取水口水质基本达到国家Ⅲ类水质标准，总体属于安全饮用水源。与前几年相比，浦庄取水口水质总体稳定。

对2006年到2010年期间浦庄取水口水质的变化趋势进行分析，统计结果可见，2006年至2010年期间，浦庄取水口水质处于逐年好转的状态。

表2-4  2006～2010年浦庄取水口水质变化趋势

| 水源地 | 年份 | 综合污染指数 | 水质 趋势 | 显著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴中区太湖浦庄取水口 | 2006 | 12.53 | 好转 | 低 |
|  | 2007 | 9.63 |  |  |
|  | 2008 | 7.25 |  |  |
|  | 2009 | 7.96 |  |  |
|  | 2010 | 6.96 |  |  |

图2-3

2.2.3 地表水环境质量

（1）太湖流域控制断面

根据《太湖流域水污染防治“十一五”计划》要求的2010年水质目标，吴中区2010年的监测数据表明，吴中区太湖流域列入“十一五”考核的摆渡桥、航管站、虎山桥、善人桥等4个出湖控制断面均达到要求。

（2）主要河流

2006～2010年吴中区主要河流水质监测数据表明，吴中区的国控、省控断面的水质均总体呈现好转趋势。

表2-5 2006～2010年吴中区主要河流水质变化趋势

| 河流名称 | 断面名称 | 断面属性 | 年份 | 综合污染指数 | 水质 趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胥江 | 航管站 | 国控断面 | 2006年 | 11.2 | 好转 |
|  |  |  | 2007年 | 11.0 |  |
|  |  |  | 2008年 | 6.6 |  |
|  |  |  | 2009年 | 7.4 |  |
|  |  |  | 2010年 | 8.9 |  |
| 浒光河 | 虎山桥 | 国控断面 | 2006年 | 19.1 | 好转 |
|  |  |  | 2007年 | 20.2 |  |
|  |  |  | 2008年 | 12.1 |  |
|  |  |  | 2009年 | 11.0 |  |
|  |  |  | 2010年 | 9.6 |  |
| 木光河 | 善人桥 | 国控断面 | 2006年 | 16.2 | 好转 |
|  |  |  | 2007年 | 18.1 |  |
|  |  |  | 2008年 | 15.1 |  |
|  |  |  | 2009年 | 13.6 |  |
|  |  |  | 2010年 | 12.0 |  |
| 苏东河 | 越溪桥 | 国控断面 | 2006年 | / | 好转 |
|  |  |  | 2007年 | 21.3 |  |
|  |  |  | 2008年 | 13.2 |  |
|  |  |  | 2009年 | 13.2 |  |
|  |  |  | 2010年 | 9.4 |  |
| 苏东河 | 摆渡桥 | 国控重点流域断面 | 2006年 | 11.6 | 好转 |
|  |  |  | 2007年 | 13.1 |  |
|  |  |  | 2008年 | 7.4 |  |
|  |  |  | 2009年 | 8.0 |  |
|  |  |  | 2010年 | 7.1 |  |
| 后堡江 | 白塔湾桥 | 省控断面 | 2006年 | 14.2 | 好转 |
|  |  |  | 2007年 | 17.9 |  |
|  |  |  | 2008年 | 17.1 |  |
|  |  |  | 2009年 | 11.5 |  |
|  |  |  | 2010年 | 9.4 |  |
| 渡水港 | 反修桥 | 省控断面 | 2006年 | 12.5 | 好转 |
|  |  |  | 2007年 | 14.5 |  |
|  |  |  | 2008年 | 10.6 |  |
|  |  |  | 2009年 | 10.7 |  |
|  |  |  | 2010年 | 8.6 |  |
| 渡水港 | 北闸口桥 | 省控断面 | 2006年 | 12.6 | 好转 |
|  |  |  | 2007年 | 15.6 |  |
|  |  |  | 2008年 | 10.4 |  |
|  |  |  | 2009年 | 10.8 |  |
|  |  |  | 2010年 | 7.4 |  |
| 北港 | 北港桥闸 | 省控断面 | 2006年 | 11.5 | 好转 |
|  |  |  | 2007年 | 13.4 |  |
|  |  |  | 2008年 | 7.7 |  |
|  |  |  | 2009年 | 7.9 |  |
|  |  |  | 2010年 | 6.6 |  |
| 张家浜河 | 张家浜桥 | 省控断面 | 2006年 | 11.5 | 好转 |
|  |  |  | 2007年 | 14.5 |  |
|  |  |  | 2008年 | 9.9 |  |
|  |  |  | 2009年 | 10.6 |  |
|  |  |  | 2010年 | 10.1 |  |
| 西塘河 | 大龙港桥 | 省控断面 | 2006年 | 46.5 | 好转 |
|  |  |  | 2007年 | 22.9 |  |
|  |  |  | 2008年 | / |  |
|  |  |  | 2009年 | 22.8 |  |
|  |  |  | 2010年 | 8.22 |  |

图2-5

图2-6

2.2.4 城市声环境质量

（1）区域环境噪声

吴中城区区域环境噪声及交通噪声监测纳入苏州市区，由苏州市环境监测站统一监测，区域环境噪声平均等效声级低于55分贝。

（2）功能区噪声

列为功能区噪声监测的有城区（6.94平方公里）和开发区（8平方公里），城区为2类区，有2个测点，开发区为3类区，有1个测点。2006年～2010年期间，吴中区所设的2类功能区、3类功能区测点的噪声监测均值均能达到相应的功能区类别。

表2-6  2006～2010年吴中区功能区噪声监测结果 单位dB(A)

| 年份 | 2类区 |  | 3类区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2类昼间 | 2类夜间 | 3类昼间 | 3类夜间 |
| 2006年 | 52.2 | 46.3 | 58.6 | 45.0 |
| 2007年 | 58.8 | 45.5 | 54.1 | 50.5 |
| 2008年 | 52.8 | 44.8 | 53.8 | 40.2 |
| 2009年 | 52.0 | 45.8 | 56.2 | 41.5 |
| 2010年 | 48.2 | 47.4 | 52.6 | 49.7 |

注：2类区结果为2个测点的均值。

图2-7

## 2.3 生态环境建设和保护情况

2.3.1狠抓国家生态区建设工作，推进全国环境优美镇、生态村的创建

十一五期间切实按照区委、区政府关于生态建设和可持续发展的工作要求，加强领导，强化环境整治，提高监管能力，大力推进生态环境建设。2010年12月，国家环保部组成考核组对苏州市吴中区创建国家生态区进行国家级考核，对照创建国家生态区的5项基本条件和22项指标，吴中区各项指标达到国家生态区建设要求，通过了国家级考核。

加大全国环境优美镇和省级生态村的建设和巩固力度，以点带面，提升农村环境质量。到2010年，已建成木渎、甪直、金庭、东山、临湖、胥口、光福等7个全国环境优美镇，创建完成了28个省级生态村；创建完成了47所 “绿色学校”；同时，开展农村环境综合整治示范村建设，旺山、澄湖被列为省级综合整治示范村，淞南、天平、尧南被列为市级综合整治示范村，收到了很好效果。

2.3.2对影响自然生态环境的项目予以专项整治

根据辖区内的环境容量加强对产业布局的指导，大力推进污染集中控制，增强宏观指导能力，对一些工艺落后、技术含量低、能耗高、影响自然生态环境的项目予以淘汰，加强化工生产企业专项整治。郭巷街道加大力度，对辖区化工企业实施了集中整治，横泾街道加快辖区内喷涂企业治理步伐，实现了喷涂废水“零排放”。

2.3.3通过生态工程建设，提升生态环境质量

积极配合国土部门，加快山体复绿整治步伐，实施木渎尧峰山、万禄山、藏书建材厂、胥口清明山4个重点工程，使山体自然风貌得到逐步恢复；配合水利部门狠抓河湖清淤与水利调控，恢复河道自然属性，全面完成第二轮河道疏浚整治任务，全区水系得到有效沟通，水环境状况得到较大的改善；加大自然保护区、太湖湿地带保护力度，投入资金2个亿，完成了苏州太湖国家旅游度假区滨湖生态湿地建设项目5.5公里一期工程。度假区、香山街道认真落实工作措施，推进工程进度，使环湖生态系统得到了良好保护。

2.3.4加大生态环境保护力度

加快“绿色吴中”建设步伐。首先，围绕生态环境保护和景观建设要求，抓绿色通道建设。大力实施吴中大道、绕城高速甪直（车坊）段等15条主干道和尹山湖、洋泾港、胥香河等11个重点河（湖）绿色通道项目建设，全面完成太湖生态防护林建设；其次全面开展“绿化庭院、美化家园”绿色行动。第三，围绕高效规模农业发展要求，抓绿色基地建设。

2.3.5全面实施东、西太湖围网整治工作

成立区太湖围网整治工作领导小组，全面清理拆除了金庭白塔湾及光福下崦湖取水口保护区、光福镇马刀湾、潭东湾、香山街道鲤山湾等西太湖地区近450户2.6万亩围网养殖设施；全面清理拆除了东太湖地区2270户11.9万亩围网养殖设施。

2.3.6全面完成沿太湖畜禽养殖整治工作

根据太湖水污染目标责任书的相关要求，吴中区出台《关于开展沿太湖畜禽养殖综合整治工作的意见》和具体实施方案，成立了领导小组，区各有关镇（街道）积极行动，加强宣传活动，落实整治措施，取缔了沿太湖1公里范围内43家畜禽养殖场，对沿太湖1～5公里范围内的81家畜禽养殖场实施零排放工程，新建规模畜禽沼气池4个。通过落实和实施“十一五”规划的要求，吴中区生态环境建设取得了可喜成绩，生态环境质量进一步提高。

### 2.4主要污染物排放总量控制

2.4.1水污染物排放现状

十一五期间，COD排放量最高点出现在2006年，为1.37万吨/年，随后COD的排放量逐年降低，2009年COD的排放量为1.00万吨/年。随着污染减排措施的进一步实施，预计COD排放将继续降低（图2-8）。

图2-8  COD排放量趋势分析

2.4.2大气污染排放现状

十一五期间，SO2的排放量最高出现在2006年，达1.76万吨。随后SO2排放量逐年下降，2009年SO2的排放量为1.32万吨。按目前趋势发展，随着节能减排力度进一步加大，SO2的排放量仍将继续减少。

图2-9  SO2排放量分析

2.4.3污染物排放总量情况

吴中区通过狠抓治污减排，落实目标责任、控制新增污染排放、完善基础设施和削减存量污染，通过工程减排、推进结构减排、实现管理减排，积极有效的完成减排工作。

根据《吴中区“十一五”期间环境保护污染物总量控制与资源节约目标责任书》，下达给吴中区总量指标为：

到2010年底，吴中区的COD排放总量控制在0.98万吨以内，吴中区2009年COD排放总量为1.00万吨，预计到2010年可以完成“十一五”期间化学需氧量排放控制的目标任务。

到2010年底，吴中区的SO2排放总量控制在1.56万吨以内，吴中区2009年SO2排放总量为1.32万吨，已提前完成 “十一五”期间SO2排放控制的目标任务。

## 2.5工业污染防治情况

2.5.1 水环境污染防治工作实施情况

（1）饮用水源地水质得到全面保护

城市集中式饮用水源地水质达标率为100%。饮用水水源安全保障各项任务进展顺利，饮用水源地保护工程全部完成。十一五期间加大集中式饮用水源地专项整治力度，规范划定了全区自来水取水口的一、二级水源地保护区范围，统一树立标志牌，严格管理。制定出台了《吴中区饮用水源地保护区水源污染事故应急处置预案》，规范和强化饮用水污染事故的应急处置工作。进一步加强了水质监测，建立日巡日报制度。完善取水口网栏和供水管网应急互通工程，确保饮用水供水安全。

（2）重点流域污染治理取得实效

加大治污减排力度。通过在产业结构调整、工业污染防治、城镇生活污染治理、农村面源污染控制等方面采取有效措施，进一步推进治污工程建设。首先，从严控制新污染项目，实施化工行业专项整治；其次，在提标升级、除磷脱氮工程上下功夫，对重点行业提标升级，对集中式污水处理厂下达了限期治理任务。完成除磷脱氮改造。第三，在加快推进环保基础设施建设进度上下功夫，完成城南污水处理厂一期工程和木渎污水厂三期扩建工程建设，并投入正常运行，河东污水处理厂二期扩建工程竣工，全区新增污水管网200公里以上。

（3）全面完成沿太湖畜禽养殖整治和东太湖围网养殖拆除工作。

成立区畜禽养殖场整治和太湖网围整治工作领导小组。全面完成环太湖1公里范围内的畜禽养殖场关闭搬迁，1～5公里范围内的养殖场整治任务；全面完成东太湖、西太湖围网拆除工程。

（4）加强蓝藻防治打捞工作。

全区共落实打捞船只149条、配备打捞人员398人。购置了抽吸泵、若干打捞网等作业设备，并设置了20余处蓝藻堆放场地。每年4月份到10月份，实行日巡日报和日生日清打捞制度。

2.5.2 大气环境污染防治工作实施情况

（1）优化工业布局和产业结构调整

主要手段是大力发展第三产业、提高可能产生大气污染建设项目的准入门槛和强制淘汰城镇居民集中居住区附近产生刺激性废气的工艺和生产线，

（2）加强工业污染源治理，削减减排SO2排放量

主要开展高污染燃料燃烧设施的技改工作。如甪直热电厂脱硫工程完成，江远热电有限公司循环流化床在线监控系统安装完毕，并与省环保厅联网。

（3）控制扬尘污染和服务业废气污染

通过对各类建筑工程和道路建设工程的规范化管理，严格控制工程的运土车辆，防止运土车辆造成二次扬尘污染。开展餐饮整治环保示范街（区）创建活动。按照苏州市环保专项行动领导小组《关于在苏州市区开展餐饮整治环保示范街（区）工作的通知》要求，旺山生态园被列为餐饮整治环保示范街区试点。我区及时制订了《吴中区旺山生态园餐饮整治环保示范区实施方案》，成立了创建领导小组，落实狠抓餐饮整治各项任务。通过集中整治，生态园的21家农家乐饭店全部安装了隔油池和油烟净化装置。

（4）工业废气防治

在工业废气的防治方面，国控重点污染源大气污染物均做到了达标排放，达标排放率均达到100％；国控污染源均执行总量控制制度，全部安装了自动监控装置。“十一五”期间一直将NOx纳入污染源监测和统计的范围。完成城区工业污染源的搬迁工作；扩大了高污染燃料禁燃区范围，完成大气排污许可证的发放工作，并全面推广高效布袋除尘设施。

开展吴中经济开发区建成区的废气专项整治。对建成区12家重点企业按照环评批复，对企业的项目和产品、原辅材料、生产工艺、废气来源及种类、废气处理设施及运转情况等进行全面检查，督促完善治理措施。

2.5.3 固体废弃物的处置及监管

吴中区危险废物和医疗废物收集、运输、贮存、处置全过程的环境监督管理体系已初步完善，危险废物已全部按照审批程序交由有相应处理资质的单位处理，医疗废物委托吴江绿怡固废回收处置有限公司处理。危废和医疗废物安全处理率达100%。达到“十一五”规划的要求。吴中区城区和农村生活垃圾均经压缩处理，经过环卫部门统一收集、中转，送七子山垃圾填埋场处置，城市生活垃圾无害化处理率均达到100％。

“十一五”期间，加强对企业综合利用废弃资源的监管，辅导企业建立健全台帐，并落实优惠政策，通过减免税收，提高企业对资源综合利用的积极性。随着循环经济概念的推广和深入，工业废弃物的回收和循环利用将会进一步得到推进。通过综合利用，农牧结合，实现我区养殖业的洁净化，种植业的有机化。静脉产业园的建设可以实现从废物到资源的转化，缓解自然资源紧缺的局面。静脉产业园推动区域环境综合整治，提高生态环境效益。

2.5.4 核与辐射环境安全监管

吴中区对核与辐射的安全管理主要放在放射源和辐射源的日常监督管理上，目前已做到对辖区内涉及到放射源的单位100%的申领安全许可证，对放射源进行监督检查覆盖率达100%。

2.5.5 全面开展污染源普查

成立普查领导小组，组建污染源普查办公室，实施全区的污染源普查。精心组织，确保吴中区普查工作的高质量推进，2008年全区共填报污染源普查对象总数10634家，其中工业源4728家，生活源1325家，集中式污染治理设施14家，农业源4567家。

## 2.6 环境基础设施建设情况

城市污水处理工程进展顺利。到2010年底，吴中区已建成集中式污水处理厂10家，分别为：吴中区城南污水处理厂、吴中区甪直污水处理厂、吴中区甪直新区污水处理厂、吴中区木渎污水处理厂、吴中区开发区河东污水处理厂、吴中区胥口污水处理厂、吴中区城区污水处理厂、吴中区度假区光福污水处理厂、吴中区金庭污水处理厂、吴中区东山污水处理厂。日处理能力达到27.5万吨，重点区域的污水处理基本做到全覆盖。农村生活污水处理设施建设步伐全面提速，城市污水处理率逐年提升，随着污水处理厂的改造工程、污水管网的完善，城市污水处理率将有进一步提高，能达到2010年95%的要求。

吴中区积极探索水处理污泥处理处置的有效途径，通过焚烧法、固化法、填埋法实现污泥的减量化、无害化和资源化。

## 2.7 环境监管能力建设情况

2.7.1应急处置能力得到加强

十一五期间，提高了应对突发性环境污染事件的预警应急能力，组织制定了突发环境污染事件的应急预案。2007年5月底，太湖局部水体蓝藻暴发以来，吴中区环保局紧急行动，成立了应对太湖水生态危机领导小组，并明确分工及职责，全面展开应对工作。采取有效措施，启动应急预案积极应对，迅速及时开展了水污染源集中整治行动，有力打击了不法排污，保障了我区区域水环境的安全。2008年修订完成了《苏州市吴中区突发环境事件应急预案》，成立吴中区突发公共事件应急处置指挥中心，加强应急装备的建设。

2.7.2环境监测能力水平得到提升

十一五期间，吴中区环境监测站实验室通过了国家实验室认可委的复评审和省质监局的资质认定复评审工作，通过了国家实验室能力验证和实验室比对工作，保证了监测工作的合法地位和监测数据的合法有效，为环境管理提供了有力的技术支撑。

环境质量监测网络不断完善，在硬件建设上取得了显著的成效。吴中区环境监测站已具备包括大气、水质、底质、噪声、生物在内的五大环境要素100多项监测能力，已建有大气自动监测站2套，水质自动监测站1套，拥有各类仪器设备277台，其中进口仪器（大型精密仪器15台）48台，常规仪器108台，辅助设备121台，具有一批较为先进水平的检测分析仪器，基本满足环境监测和环境管理的需求。建立了污染源在线监控系统。“十一五”期间吴中区环保局成立了污染源在线监控中心，建成36家监控点源，其中水污染源33家，大气固定污染源3家。污染源在线监控覆盖国控、省控重点污染源、减排重点企业、集中式污水处理厂以及日均废水排放量100吨以上、COD40千克以上的工业企业，实现了企业与区局，区局与市局监控中心的联网。

开展太湖蓝藻预警监测工作，每年从4月份至10月份，每天一次对饮用水源水质加密监测和湖体巡测，及时为各级政府对确保饮用水源安全的科学决策提供了科学依据。

2.7.3日常环境监管能力明显提高

以国控（省控）重点污染源、减排企业及涉水污染源为监察重点，每月监察4次；重点污染源每月监察1-2次，一般污染源每季监察一次，做到一厂一档。开展专项环境执法。以整治违法排污企业保障群众健康行动为突破口，对重点化工企业、集中式污水处理厂、城南废气污染、重点以及次重点污染源、河东污水厂36家接管企业、141家涉水企业等开展夜间检查、拉网检查和飞行检查，对在检查中发现的问题，及时制定相应整改措施，落实责任单位和责任人，并跟踪督查，确保整改内容按时落实到位，有效打击了环境违法行为。深入开展环境监察执法“六查一提高”活动。确定了区重点水污染排放大户及重点污染源企业，并对这些重点单位进行“每周一查”，确保做到“检查一批，提升一批”。“六查一提高”活动采取了检查与纠正相结合、查处与整改相结合，具体工作与太湖流域城镇六大行业“提标升级”工作相结合，取得了实实在在的效果。

2.7.4 处理环境信访、维护社会稳定的能力综合提高

主要围绕开发区城南废气扰民问题、噪声和油烟问题、畜禽养殖问题等开展信访工作。制定了详细具体的环境信访处置实施方案，成立了“环境信访应急处理小组”，及时化解信访矛盾和纠纷。

## 2.8 “十一五”环保规划主要指标及“十一五”期间重点工程完成情况

“十一五”期间环保计划主要指标的目标和2009年完成情况具体见表2-7。吴中区“十一五”环保计划的实施情况总体良好。

表2-7  “十一五”环保计划主要指标的目标和2009年完成情况表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 目标值 | 2009年 实际值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中式饮用水源地水质达标率 | % | >98 | 100 |
| 2 | 地表水环境功能区达标率 | % | >98 | 100 |
| 3 | 全年空气达二级标准的天数 | 天 | ≥325 | 330 |
| 4 | 降水pH均值 |  | ≥5.4 | 5.6 |
| 5 | 声环境功能区达标覆盖率 | ％ | 100 | 100 |
| 6 | COD年排放量 | 万吨 | 0.98 | 1.00 |
| 7 | SO2年排放量 | 万吨 | 1.56 | 1.32 |
| 8 | 危险废物、医疗废物安全处置率 | % | 100 | 100 |
| 9 | 城镇生活污水集中处理率 | % | 80 | 80 |
| 10 | 城镇生活垃圾集中处理率 | % | 100 | 100 |
| 11 | 重点污染源在线监控率 | % | 100 | 100 |
| 12 | 工业用水重复利用率 | % | 70 | 80.18 |
| 13 | 工业固废综合利用率 | % | 95 | 96.4 |
| 14 | 环保投资占GDP比重 | % | >2.5 | 4.3 |

注：截至2009年底，除COD年排放量指标以外，其余指标已提前达到甚至超额完成2010年目标值，预计到2010年底，COD指标可以完成“十一五”期间目标任务。

“十一五”期间重点工程项目实施情况汇总表见表2-8。完成的主要重点工程共计30个，总投资约39.2亿元。

表2-8  “十一五”环保规划重点工程项目实施情况汇总表

| 序号 | 项 目 名 称 | 总投资 （万 元） | 项 目 状 态 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甪直新区污水处理厂 | 6500 | 完成 | 甪直镇 |
| 2 | 城南污水处理工程 | 57000 | 完成 | 城南街道 |
| 3 | 吴中固体废弃物处理有限公司搬迁项目 | 3200 | 完成 | 木渎镇 |
| 4 | 陆巷沙滩山污水处理站升级扩容工程 | 600 | 完成 | 东山镇 |
| 5 | 木渎污水处理厂三期扩建 | 1770 | 完成 | 木渎镇 |
| 6 | 污水厂除磷脱氮改造工程 | 8070 | 完成 | 吴中区 |
| 7 | 河东污水厂二期工程 | 3300 | 完成 | 开发区 |
| 8 | 甪直热电厂脱硫工程 | 1000 | 完成 | 甪直镇 |
| 9 | 尹山湖生态区建设工程 | 20000 | 完成 | 开发区 |
| 10 | 太湖生态湿地保护与修复工程（二期） | 9100 | 完成 | 度假区 |
| 11 | 污水管网铺设工程 | 20000 | 完成 | 吴中区 |
| 12 | 胥口污水厂二期工程 | 5000 | 完成 | 胥口镇 |
| 13 | 自然村生活污水处理工程 | 6500 | 完成 | 吴中区 |
| 14 | 东太湖综合整治工程 | 150000 | 完成 | 东太湖 |
| 15 | 吴中区河道生态治理工程 | 1962 | 完成 | 吴中区 |
| 16 | 尹山湖生态圈建设二期工程 | 4800 | 完成 | 开发区 |
| 17 | 东太湖退垦还湖、生态清淤整治工程 | 60000 | 完成 | 东太湖 |
| 18 | 临湖面源氮磷流失拦截二期工程 | 502 | 完成 | 临湖镇 |
| 19 | 金庭镇生态湿地建设工程 | 2000 | 完成 | 金庭镇 |
| 20 | 度假区生态湿地与修复二期工程 | 600 | 完成 | 度假区 |
| 21 | 度假区生态湿地保护与修复三期工程 | 500 | 完成 | 度假区 |
| 22 | 穹窿山上泾环境综合整治工程 | 1500 | 完成 | 穹窿山 |
| 23 | 木渎镇天池环境综合整治工程 | 2000 | 完成 | 木渎镇 |
| 24 | 生态林建设工程 | 10000 | 完成 | 吴中区 |
| 25 | 东山镇渡口村渔业养殖池塘水净化和循环利用示范工程 | 1000 | 完成 | 东山镇 |
| 26 | 太湖湿地环保展示馆 | 250 | 完成 | 吴中区 |
| 27 | 环境监察能力建设 | 780 | 完成 | 吴中区 |
| 28 | 环境监测能力建设 | 1710 | 完成 | 吴中区 |
| 29 | 控煤区淘汰高污染燃料设施 | 2000 | 完成 | 吴中区 |
| 30 | 完成英杰、伟业塑业、振元模具和文教拉丝厂等污染企业的搬迁 | 10000 | 完成 | 吴中区 |
| 合 计 |  | 391644 | --- | --- |

# 第三章 “十二五”时期环境形势分析

## 3.1经济、社会发展形势

吴中区“十二五”国民经济发展目标：根据省委、省政府要求苏南等有条件地区在“十二五”期末率先基本实现现代化的要求，围绕“高端产业城区、最佳宜居城区和文化旅游强区”的建设目标，从经济发展、科技创新、公共服务、人民生活、资源环境等五个方面全面提升经济社会发展水平。

以建设资源节约型和环境友好型社会为导向，同步推进经济建设与生态环境建设、同步提升产业竞争力与环境竞争力，努力打造碧水青山、优美整洁、清新宜居的“绿色吴中”。加大环境保护，积极改善区域环境质量，完善环境保护体制机制，以削减总量、改善质量、防范风险为着力点，以工业污染全防全控为抓手，以推进环境基本公共服务均等化为方向，提升区域环境质量，注重生态建设与生态产业发展相结合，推进生态工业、生态农业、生态养殖、生态林业、生态旅游等生态示范区和基地工程建设，重点打造太湖、澄湖、尹山湖、独墅湖四大板块，把“四湖”建设成为生态产业集聚区、生态技术展示区、生态居住示范区。

## 3.2 环保工作面临的挑战

3.2.1水环境治理面临的问题

吴中区的水环境状况仍不容乐观。由于上游来水水质较差，季节性河流水质、水量变化幅度大，再加上生活污水对地表水污染严重，工程建设和人为因素造成河道断流，严重削减了河道自净能力，航运交通、工业污染等的影响使吴中区水环境改善压力较大，排污总量与环境容量之间矛盾突出。工程减排余量不多，下一步减排目标应注重结构减排、管理减排。污水接管率需进一步提高.农村生活污水处理率对照“十一五”太湖流域水污染防治目标任务仍有差距，我区生活污水治理任务仍需加强。

3.2.2 总量减排面临的问题

污染减排是调整经济结构、转变发展方式、改善民生的重要抓手，是改善环境质量、解决区域性环境问题的重要手段。“十一五”期间通过实施减排措施，大幅度推进治污工程建设，主要污染物化学需氧量和二氧化硫排放基本得到控制，但总体环境形势依然严峻。为实现全面建设小康社会、主要污染物排放量得到有效控制、生态环境质量明显改善的战略目标，应抓住“十二五”这一经济社会发展的转型期和解决重大环境问题的战略机遇期，继续强化污染减排，加大落后产能淘汰力度，促进经济发展模式转变，推动经济与环境协调发展。

3.2.3. 排污总量与环境容量的矛盾

随着吴中区经济的快速发展和社会的日益繁荣，城市规模迅速扩大，但城市的快速发展也对区域的环境承载力提出了极大的挑战，其中区域的水环境容量与城市排污需求之间的矛盾日益突出和激化。目前吴中区的水环境现状已不容乐观，太湖蓝藻事件已为我们敲响了警钟。城市规模的扩张是难以遏制的大势所趋，如何解决这一问题是急需摆上议事日程的大事。“十二五”期间应大力开展节水型城市的倡导，从源头上减少排放，在减少排放的同时，必须对已经排放的污水加大治理力度；加快污水治理硬件建设的速度，在城市污水管网铺设覆盖面加大的同时，增加污水处理厂的数量，合理布置，提高效率，扩容城市处理污水能力。

3.2.4 工业污染防治面临的问题

“十二五”期间，社会经济的快速发展将导致能源、资源短缺矛盾进一步加剧，主要污染物排放总量控制目标与环境容量间的矛盾更加突出，污染防治任务更加艰巨，国家和省“十二五”环保规划思路中已将工业污染全防全控和环境风险防范做为重要领域，因此，环境监管职责要求更高，人民群众对良好环境的需求更加迫切，新的环境问题将不断显现，环境安全将面临巨大挑战。

3.2.5农村污染防治面临的问题

环境污染防治的主要精力和投资几乎投到城市和工业，农村的环境保护在一定程度上受到忽视，随着经济社会的发展，农村环境形势较为严峻，农村环境问题特别是面源污染不仅给农业发展带来了巨大的影响，也成为影响环境质量改善的主要污染源。十二五时期应以科学发展观为指导，树立可持续发展的理念，高度重视并切实解决农村面源污染问题，削减污染负荷，为工业化和城市化的发展腾出环境容量，为经济社会发展提供环境质量和环境容量的支撑。

3.2.6 环境管理能力和执法环境面临的问题

“十一五”以来，我区环保系统能力建设虽然得到了一定程度的加强，但是，随着经济的快速增长带来的环境保护压力愈来愈大，现有的环境管理手段与日益艰巨的环境保护任务之间的矛盾越来越突出，农村环保监管问题日益突出，村（社区）环保监管员队伍刚刚组建到位，缺乏必要的办公装备和工作经验。环境管理和环境执法能力不足，在一定程度上影响了环境监督管理工作的全面开展和环境执法水平的提高。

环境监测系统和环境信息系统等基础设施能力建设仍急需进一步完善，对照现代化建设要求，在生态、遥感、自动监测、实验室深度分析、预警监测等方面，我区监测站尚有一定差距，特别是在生态、遥感方面，能力较为不足。现有的河流考核断面均为上个世纪90年代初所设置的，经过这么年的发展，有些断面的位置已不能正确反应河道水质的真实状况。环境数据信息库、环境管理决策支持体系，环境污染事故应急指挥信息传输系统等环境信息库建设仍需投入较大的人力、物力、财力。环境监察能力可适应日常环境执法工作，在遇到突发性事故时，缺少应急装备和可支撑的信息系统。放射源管理信息系统建设还需要加强，以实现对放射全寿期的跟踪；在监督需要的软件和硬件系统建设方面需要加大投入，以提高辐射环境监测能力，提高辐射事故应急相应能力，完善监管模式和手段。

## 3.3 环保工作面临的机遇

3.3.1生态区建设为环境保护工作提供新的载体

对照创建国家生态区的5项基本条件和22项指标，吴中区已基本达到要求，并于2010年12月份通过了国家级考评,吴中区坚持“环保优先、生态立区”的理念，不断加强组织领导，完善生态区建设工作机制；发展生态产业，加快发展方式的转型升级；加强控源截污，全面推进环境基础设施建设；加强生态修复，做优做美生态人居环境；开展农村环境综合整治，切实改善农村环境面貌；加强宣传引导，弘扬生态文化。

生态区创建为环境保护工作提供了新的载体，“十二五”时期，吴中区要从转变经济发展方式、污染防治、自然生态保护和建设、创新环境经济政策、宣传教育等五个方面当好全省的“排头兵”，要发展创新型产业，大力淘汰落后生产力，提升传统产业水平，积极发展优质、安全、高效、生态的现代农业；要加大工业污染、生活污染、农业面源污染的防治力度，加大水和大气污染的防治力度，加大重金属和有机毒物的防治力度，统筹城乡发展，整治农村环境；要保护好湿地、山体和生物物种的多样性。

3.3.2苏州生态补偿机制的建立为吴中区生态环境保护工作创造了有利条件

2010年7月，苏州市委市政府出台了关于建立生态补偿机制的意见，意见明确了“以科学发展观为指导，以统筹区域协调发展、把苏州建设成为生态环境优美的最佳宜居城市为目标，创新体制机制，完善政府对生态环境保护的调控手段和政策措施，充分发挥市场机制作用，动员全社会积极参与，逐步建立公平公正、积极有效的生态补偿机制，保障经济社会全面协调发展”的指导思想。

生态补偿机制的实施对于保护吴中区的生态环境，实现科学发展、可持续发展，具有十分重要的意义，为“十二五”期间加大生态环境保护力度，加快生态文明建设，推进城乡一体化发展创造了有利条件。

3.3.3公众环保意识不断提高，为环境保护工作创造良好的社会基础

近年来，在各级政府的推动下，民众的环境意识不断提高，公众参与是实现社会主义民主的重要途径，是落实科学发展观“以人为本”思想的重要实践，也是建设生态文明的强大动力和根本保障，为环境保护工作创造了良好的社会基础。推进公众参与生态文明建设，要以推动全社会牢固树立生态文明观念为主线，深入开展全民环境宣传教育。坚持以人为本，维护群众的参与权、知情权和监督权。以实用、适度、节约为原则，倡导绿色消费和生态文明的生活方式，使公众成为推进环保事业历史性转变的重要力量。建设生态文明，要动员社会各界的力量，共同推进和参与，在全社会形成自觉保护环境和推进生态文明建设的强大合力。

# 第四章 吴中区“十二五”环境保护指标体系

## 4.1 规划主要指标体系

吴中区 “十二五”环境保护规划主要指标体系

| 项目 |  |  | 单位 | 2009年 (基准年) |  | 2015年 | 2020年 |  | 指标 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量指标 | 水环境质量 | 1集中式饮用水水源地水质达标率 | （%） | 100% |  | 100% | 100% |  | 约束性 |
|  |  | 2地表水环境功能区达标率 | （%） | 100% |  | 100% | 100% |  | 约束性 |
|  | 大气环境质量 | 3全年空气达二级标准的天数 | 天 | 330 |  | 335 | 340 |  | 预期性 |
|  |  | 4 降水pH值均值 |  | 5.6 |  | ≥5.6 | ≥5.6 |  | 预期性 |
|  | 声环境 质量 | 5功能区达标覆盖率 | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 预期性 |
|  | 综合质量 | 6环境质量综合指数 |  | 96.67 |  | 95以上 | 95以上 |  | 预期性 |
| 总量控制指标 | 水环境污染物 | 7 化学需氧量年排放量 | 万吨 | 1.00 | 符合国家、省总量控制目标要求 |  | 符合国家、省总量控制目标要求 |  | 约束性 |
|  |  | 8 氨氮年排放量 | 万吨 | -- |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境污染物 | 9 SO2年排放量 | 万吨 | 1.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 氮氧化物年排放量 | 万吨 | -- |  |  |  |  |  |
| 污染防治指 标 | 工业 | 11工业固废综合利用率 | % | 96.4 |  | 100 | 100 |  | 预期性 |
|  |  | 12工业用水重复利用率 | % | 80.18 |  | 85 | ≥85 |  | 预期性 |
|  |  | 13重点污染源在线监控率 | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 约束性 |
|  | 城市 | 14城镇生活污水集中处理率 | % | 80 |  | 95 | ≥95 |  | 预期性 |
|  |  | 15城镇生活垃圾集中处理率 | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 预期性 |
|  |  | 16危险废物、医疗废物安全处理率 | % | 100 |  | 100 | 100 |  | 预期性 |
|  | 农村 | 17农村生活污水处理率 | % | 50 |  | ≥70 | ≥70 |  | 预期性 |
| 环境经济指标 |  | 18单位GDP能耗 | t标煤/万元 | 0.658 |  | 控制在上级下达指标内 | 控制在上级下达指标内 |  | 预期性 |
|  |  | 19单位GDP水耗 | m3/万元 | 15.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20环保投资占GDP比重 | % | 4.3 |  | 4.5 | ≥4.5 |  | 预期性 |
| 生态建设和保护指标 | 21 生态村建设 |  | % | 50 |  | 90 | ≥90 | 预期性 |  |
|  | 22 森林覆盖率 |  | % | 28.6 |  | 30 | ≥30 | 约束性 |  |
|  | 23 受保护区占国土面积比重 |  | % | 79.02 |  | 79.02 | 79.02 | 约束性 |  |

## 4.2 目标与指标的可达性分析

指标1：目前吴中区集中式饮用水水源地水质达标率达到100%，根据吴中区生态区建设标准要求，既在近期和远期保证集中式饮用水完全达标，需要各部门加强饮用水源地的保护工作。

指标2：目前吴中区地表水环境基本达标，但是水体中氨氮的浓度较高，直接影响到区地表水水质，在“十二五”期间，提出氨氮的总量控制，进一步提高生活污水处理率，通过对工业企业排放废水中氨氮含量和对农业畜禽养殖业污染的控制，有望进一步改善吴中区地表水水质，地表水环境功能区达标率得到提高。

指标3、4：吴中区”十一五”期间的全面空气质量达二级标准的天数逐年增加，“十一五”期间SO2排放量达到要求，在“十二五”期间，氮氧化物的总量控制结合生态环境建设能够保证空气质量的稳定和提高。

指标5：在声环境方面，目前全区范围内的水平可以达到《声环境质量标准》（GB 3096－2008）所要求的水平，采取适当的声环境管理措施，可以达到本规划设定的标准。

指标6：基于计算公式：环境质量综合指数=[（环境空气质量良好天数百分率×20）＋（集中式饮用水水源地水质达标率×20）＋（水域功能区水质达标率×40）＋（功能区环境噪声达标率×10）+（公众对城乡环境保护满意率×10）]×小康环保考核监察系数。

小康环保考核监察系数=1－水域功能区水质自测数据与省级监督性监测数据误差30%以上的次数×点数×1%－重大环境污染事件发生次数×1%。

根据预测，“十二五”期末，该指标可以达到。

指标7、9：根据节能减排计划，考虑削减潜力，通过制定减排措施，指标是能够达到的。

指标8、10：氨氮、氮氧化物的总量控制应该是“十二五”期间的重要措施，根据节能减排计划，考虑削减潜力，通过制定减排措施，指标是能够达到的。

指标11、12：“十二五”期间，开展重污染行业的专项整治工作，加大对高能耗、高污染行业及其落后生产工艺、技术、设备与产能的淘汰力度，对排污企业实行严格的达标治理，随着循环经济的深入发展，工业固废综合利用率、工业用水重复利用率不断提高，能够达到制定目标。

指标13：完善污染源自动监控系统。在现有重点污染源实时监控系统的基础上，对全区重点污染源实现实时监控、数据采集、计量分析、异常报警和信息传输，形成统一的监控网络。环保部门对重点污染源自动在线仪的有效性进行监督考核，能够达到制定目标。

指标14、15、16：目前，根据历史数据的分析，城镇生活垃圾集中处理率、危险废物、医疗废物安全处理率可以达到100%，城镇污水处理率还有提升的潜力，“十二五”期间，加大对污水处理设施升级改造的技术指导和财政投入，对现有城镇生活污水处理厂进行改、扩建，提高污水处理能力；改造城镇地区的雨污管，提高污水管到户率，提高污水收集率。

指标17：提高农村的生活污水处理率，关系到农村的地表水环境质量，在“十二五”期间，提高环保投入在农村地区的份额，在农村建设污水管网，将农村生活污水接纳至附近城镇污水处理厂或建设农村分散式生活污水处理设施，积极推进农村环境综合整治，全面提升农村环境综合质量。

指标18、19：单位GDP能耗指标根据节能减排政策计算得出；单位GDP水耗由历年水资源利用效率的数据分析得到，随着循环经济的深入发展，工业用水重复利用率不断提高，本规划制定的目标可以实现。

指标20：把加强环保工作作为促进经济增长方式转变的重要载体，逐年加大环境保护投资力度，有力提高了污染防治、生态保护建设能力，环境基础设施建设进一步加快，取得了较好的成效。根据过去几年环境保护投资占GDP比例的增长趋势推测，近期及远期的环保投资目标可以实现。

指标21、22、23：“十二五”期间，将生态环境建设作为重点工作，扩大城镇绿化面积，贯彻实施《江苏省重要生态功能保护区区域规划》，完成吴中区的重要生态功能保护区的保护工作，能够达到制定目标。

# 第五章 吴中区“十二五”环境保护主要任务

## 5.1 生态文明建设

5.1.1主要目标

坚持生态保护和污染治理并重，有效保护和合理利用自然资源，大力推进生态文明建设，加速发展以循环经济为核心的生态经济；生态效益明显，生态格局安全，空间布局合理，基础设施完善，人居环境优美，生活安全舒适，生态良性循环；生态文化与吴文化兼收并蓄，生态社会成型。全面提升生态文明水平，努力把吴中区建设成为苏州南城的高端产业城区、最佳宜居城区和文化旅游强区。

5.1.2主要指标

到2015年：区拥有生态村数量达到90%以上；森林覆盖率达到30%以上；受保护区占国土面积比重达到79.02%以上；

5.1.3主要任务

（1）培育理性自觉的生态意识

围绕“普及生态知识、强化生态意识、建设生态家园”主线，采用媒体宣传、科普教育、社区活动、文化熏陶、家庭参与等方式，着力打造以家庭、社区、学校、医院、企事业单位、政府机关等为单元的生态文明细胞，创建祥和文明的社会氛围，培育公众理性自觉的生态忧患、生态道德、生态责任和生态审美等生态意识，提高公众对地球生态环境的价值取向，使生态文明理念融入广大民众的日常生产生活之中。

（2）建设绿色高效的生态产业体系

以产业生态转型和结构升级为主线，以构建生态工业模式为抓手，充分发挥地区优势，通过体制机制创新、技术工艺革新、产品生态设计改造及新材料新能源等新兴产业发展，持续推进企业清洁生产审核、ISO14000环境质量认证，大力发展工业循环经济，转变经济发展方式，强化节能减排，促进传统产业的升级改造，以生态工业增强吴中区的综合经济实力和整体竞争力，把吴中区建成为生态经济示范区和低碳经济模范区。

低碳经济为吴中区传统高能耗、高排放行业带来技术革新的机遇，即在产业链全过程中提高能源生产率和降低CO2排放。一是在物质流的输入环节，采用节能规划、绿色设计理念，进行工艺改进、采用低排放材料、辅料和燃料，提升产品的设计使用价值；二是在物质流的转化环节，实施碳减排和能源的再利用，采用余热吸收、余热循环、余热发电，以提升能源的使用效率和传输率；三是在物质流末端环节，通过开发利用碳捕捉存储技术以及加强森林湿地面积等碳汇建设，发展低排放的污水处理、固废处置等技术。利用区内新能源产业规模较大、产业链较完整、技术力量较强，特别是光伏产业居全国前列的优势和竞争力，大力推进生物质能源开发，加大秸秆利用、城市生活垃圾发电等技术推广利用。

调整和完善党政领导政绩考核指标体系，扩大资源、环境和社会指标的权重，完善节约资源、保护环境和促进碳减排的激励措施。考虑将单位GDP的碳排放纳入国民经济中长期发展规划目标，并制定相应的统计、监测、考核、奖励办法。从传统的产品拥有型社会转向未来的服务使用型社会，加快实施绿色GDP核算体系。创新增长模式，不但要重视劳动和资本等经济和人力资本，更要着眼制约化石能源和大气容量等的自然资本。

（3）打造舒适典雅型最佳宜居生态环境

以中心城区绿化为重点，增加绿化用地，提高绿地景观质量与生态服务功能，初步建成自然景观与人工文化相融合、生态功能优化、健康舒适的城市绿地空间；鼓励发展公共交通、步行和非机动交通等生态交通发展模式；完善基层医疗卫生服务体系，逐步实现基本公共卫生服务均等化，初步实现居民普遍享有便捷可靠的基本医疗服务和公共卫生服务；初步形成结构合理、发展均衡、网络健全、服务优质、覆盖全社会的比较完备的教育服务体系；基本达到宜居标准。

(4) 发展“山水苏州·人文吴中”生态文化

建成以湖光山色为载体，古镇为标志，千年古城为依托，水乡古镇为特色，太湖风光为重点，吴文化为内涵的国际首选、国内必选的生态旅游区。对自然旅游资源保护生物多样性，而对于人文旅游资源，保护其原真性、地方性。开发和凸现“水功能”，精心打造“文化太湖”、“健康太湖”、“绿色太湖”品牌，建成国际知名的度假胜地和人居天堂。挖掘吴文化、水文化潜力，丰富生态旅游文化内涵。依托生态主题，构建城乡一体的大旅游格局，以生态保护、生态教育、生态娱乐和生态休闲等生态主题为主线，促进城市与农村旅游整体发展，协同推进。生态旅游开发以环境生态保护为前提，改善生态环境为目标，最终实现旅游环境的改善，使吴中区成为居住、旅游、休闲的新天堂。

## 5.2 主要污染物排放总量控制

5.2.1控制指标和目标

共设置两大类4项总量控制考核指标，其中废气包括二氧化硫、氮氧化物总量控制指标，废水包括化学需氧量、氨氮总量控制指标。

具体考核指标是：到2015年底，全区化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量控制排放达到国家、省总量控制目标要求

5.2.2控制思路

切实转变总量控制思路，强化“前端”和“中端”减排，推动污染物减排和环境质量改善的正向同步。以“转方式、调结构”为前提，控制资源、能源消耗过度增长，实施“前端”减排。强化以技术进步和清洁生产为主的“中端”减排。继续抓好“末端”减排。以此构建从资源能源生产、消费、污染物产生到排放全过程的总量减排倒逼传导机制，确保宏观层面环境形势基本面持续趋好和环境质量的持续改善。

## 5.3 水污染防治

5.3.1主要目标

强化集中式饮用水水源保护，建立和完善水源地预警和应急机制，强化监测、监察力度，确保人民群众喝上放心水。

5.3.2主要指标

到2015年：集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；地表水环境功能区达标率达到100%；城镇生活污水集中处理率达到95%以上；化学需氧量、氨氮年排放量达到总量控制目标。

5.3.3主要任务

（1）重点加强饮用水水源地水质保护

严格执行国家及地方有关饮用水水源地水质保护的法律法规。加强污染源的监管。一、二级水源地保护区内的陆源污染全部截流，经当地污水处理厂处理后排放；对产生有毒有害物质的污染源安装自动监控仪，密切关注有毒有害物质对水源保护地的影响。提升取水口水质监控能力。建立较为完善的取水口水质自动监控、预警系统，对取水口水质的进行严格的监控。

实施饮用水源保护工程。建立水源地与河道两岸保护区，在饮水水源区建设生态功能保护区，建设水源涵养森林及人工湿地，科学规划建设尾水导流工程，严格控制工业污染源和排污口直接向供水通道排放污染物。

（2）推进和完善污水处理厂及配套管网建设，提高城镇污水处理率

“十二五”期间，全区完成5座污水处理厂的建设（新建、扩建），新增污水处理能力13万吨/日。到2015年，城镇生活污水集中处理率可达到95%以上。

所有新建或扩建的污水处理厂应优先采用效率高、费用低、物耗能耗少、占地面积小、二次污染少、具备除磷、脱氮功能的生态工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准要求，同时开展污水的深度处理和中水回用，提高中水资源利用效率，减少水污染物排放。

在建设城市污水处理厂的同时，加快其配套污水管网、泵站等的建设，开发区新开发区域，一律实行雨污分流，尽量做到“污水处理，管网先行”；对现有的合流管网进行系统改造，完善城区配套的污水管网。

在较大的农村集中居住区，配套建设生活污水生态处理设施。

（3）调整产业结构，提高治污水平，努力实现区域排污总量削减目标

大力调整产业结构，进一步优化工业布局，严格控制新污染源。“十二五”期间，继续将工业废水污染防治与经济发展和城市建设紧密结合，严格执行国家的有关政策，凡不符合国家环保产业政策、没有污染防治措施、产业布局不合理、没有水环境容量的建设项目坚决不批；空间布局上工业企业应向开发区和有环保基础设施的工业区集中，建设高标准、高水平的生态工业园。

加强现有污染源的监督管理。继续巩固和深化工业废水污染源达标排放成果，提高达标排放的稳定性，实施深度处理和资源化利用，进一步削减排污总量；抓好印染、化工等重点行业的污染防治，提高重点行业的生产产品、技术装备、生产管理和污染控制水平，对个别经治理仍无法达标的企业，责令其搬迁或关闭；加强对排放持续性有毒有害物质企业的治理和监控；加强对有毒有机污染物排放的监测，对超标排放企业限期治理。

拓展总量控制的领域。加强对重金属污染物排放的总量控制，重视总氮、总磷等水体富营养指标的总量控制，开展有毒、有害物质的总量控制。

（4）重点流域水环境保护

严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》，切实加强环保监督。坚持环保第一审批权制度，严格控制新污染源。建立和完善工业污染源自动监控网络并正常运行。

加强对重点流域内内工业企业的环境监督管理，巩固和深化工业污染源治理成果，开展流域印染、化工、电子行业的产业结构调整，降低区域结构性污染的比重。

加大流域环境综合整治的力度，继续开展以控制湖泊富营养化和河流有机污染为重点的环境综合整治。进一步压缩湖区网围养殖面积，积极推广无公害、标准化、产业化和规模化的生态养殖技术，实现湖区渔业的规范化、科学化管理。

科学引排，改善湖体水质。在确保防洪安全的基础上，充分利用水利工程的调度优势，科学管理，合理调度，加快水体循环，促进水质改善。通过东太湖综合整治工程，改善太湖水质，增加水体环境容量。

（5）加强面源污染防治

着手控制非点源污染，制定适合非点源污染管理与控制条例，并初步控制农村污染，将畜禽废物处理与农业种植相结合。

降低农田水污染：进一步控制农田施肥量和优化氮、磷、钾比例，推广高效、缓释化肥和农药；受纳水田排水的水体中设置水生植物净化系统。防治水产养殖和饲养场、公路两侧餐饮摊点、旅馆、加油站等污染。

降低城市地面径流污染：居民区、人行道、停车场采用透水地面；严禁城镇居民和餐饮业向地面和雨水口倾倒污水和垃圾；加强路面清扫，预防污染物进入下水道。严格控制洗涤用水污染：水体一、二级保护区禁止销售、使用含磷洗涤剂，三级保护区内限制销售、使用含磷洗涤剂。

（6）加强河道湖泊生态治理，流域治理与区域治理相结合

河道湖泊治理从清淤疏浚向生态修复转变，到2015年完成太湖生态湿地修复项目工程建设，实现水清、岸绿、精美、恢复河湖生态的良性循环。适度恢复水生植被，优化群落结构，增加生物多样性，构建生态护坡、堤岸，各镇区一至五级河道生态清淤。结合太湖流域的综合整治，抓紧东太湖综合整治工作，减少太湖营养盐的输入，控制东太湖围网养殖，采用除磷脱氮工艺的截污工程措施，湖内旅游采取限制与调整措施，退田还湖，开展蓝藻防治打捞工作。

## 5.4 大气污染防治

5.4.1主要目标

通过清洁能源的推广使用、城市建设的合理规划以及大气污染源的综合整治，有效削减大气污染物排放，改善城市空气质量和气候环境，形成空气清新，气候宜人的环境，将吴中区建成居住、工作、观光胜地。

5.4.2主要指标

到2015年：空气环境质量优于二级标准的天数达335天以上；降水pH值均值≥5.6；二氧化硫、氮氧化物年排放量达到总量控制目标。

5.4.3主要任务

（1）优化工业布局和产业结构，努力实现区域排污总量削减目标

优化工业布局，加快产业结构调整。新建工业企业向开发区和有环保基础设施的工业区集中。大力发展资源利用效率高、能耗低、污染少的产业，努力实现区域排污总量削减目标。

(2)改善能源结构、推广清洁能源

加强烟尘控制区建设，改善能源结构、推广清洁能源，控制燃料含硫量，开展洁净煤技术研究，减少燃料燃烧带来的空气污染。工业区集中供热，推进特征废气总量控制制度，加强工业废气监测力度，开展废气控制技术研究，实行清洁生产，推行ISO 14000环境管理体系，加强废气治理和监管力度。

(3)加强地面扬尘污染防治

加强钢铁、水泥等行业的工业粉尘治理力度，提高粉尘去除效率，降低工业粉尘排放总量。提高建筑行业规范化管理水平，改进建筑施工、建材运输和防尘技术及设备。加强道路运输扬尘污染控制，避免道路渣土遗撒污染，减少道路和施工扬尘。

(4)加强工业大气污染源防治

严格控制新污染源。严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，严把项目审批关和项目验收关。

加强对现有大气污染防治的监督管理。积极推进生产工艺的技术改造，强化生产工艺废气的治理，特别是重点污染行业的专项整治，重点削减污染行业的大气污染物排污总量。完善监督网络，提高空气质量监测能力，加强对重点污染源的监控力度。

(5)加强汽车尾气控制

控制交通流量，对机动车进行清洁能源改造，增加清洁汽车和清洁能源的利用，减少道路交通造成的空气污染。

## 5.5噪声污染防治

5.5.1主要目标

通过加强对各类噪声源的防治、管理，噪声污染得到有效控制，声环境处于优良状态，噪声对居民生活的不利影响最小化。

5.5.2.主要指标

到2015年：区域环境噪声和交通干线噪声稳定达标，城市声环境优良。

5.5.3主要任务

（1）加强工业噪声防治

强化建设项目环境保护管理的规定，对可能产生环境噪声污染的新建、改建、扩建的建设项目，加强环境噪声污染的防治措施。

加强绿化建设，提高绿化覆盖率。在工业区和居住区之间建立绿化隔离带。

（2）加强建筑施工噪声防治

加大对《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》等有关防治建筑施工噪声的法律、法规的执法力度，防止建筑施工噪声对环境的影响。

（3）加强交通噪声防治

在交通干线两侧建设噪声敏感建筑物时，建设单位应当按照国家规定间隔一定距离，并采取减轻交通噪声影响的措施。

(4) 加强社会生活噪声防治

严格执行有关防治社会生活噪声的法律、法规，加强商业经营和营业性文化娱乐场所等社会生活噪声的监管力度，防止社会生活噪声对环境的影响。

## 5.6 固体废弃物污染防治

5.6.1.主要目标

继续贯彻固体废弃物“减量化、无害化、资源化”的原则。集中处置危险废物，防治固体废物污染环境，保障人体健康。

5.6.2主要指标

到2015年：工业固体废物综合利用和处置率达到100％；城镇垃圾无害化处理率达到100％；危险及医疗废物安全处理率达到100％；工业污水处理污泥处置率达到100%。

5.6.3主要任务

（1）强化工业固体废物处置

制定工业固体废物污染环境防治工作规划，推广减少工业固体废物产生量和危害性的先进生产工艺和设备，推动工业固体废物污染环境防治工作。

继续建设工业固体废弃物贮存或处置的设施和场所，对工业固体废物进行安全贮存或处置。

对废水处理过程中产生的一般污泥进行集中处置，并对污泥资源利用进行试点，属于危险废物的污泥按处置危险废物的要求进行处置和管理，工业污水处理污泥处置率达到100%。

(2)加强生活垃圾处置和管理

统筹安排建设城乡生活垃圾收集、运输、处置设施，实现垃圾收集分类化，垃圾运输密闭化，垃圾处理无害化、减量化、资源化。促进生活垃圾收集、处置的产业化发展，逐步建立和完善生活垃圾污染环境防治的社会服务体系，提升城市生活垃圾处置、管理水平。

及时清运城镇生活垃圾，新建、改建生活垃圾中转站，逐步做到分类收集，城镇生活垃圾无害化处置率达到100％。

(3)加强危险废物处置和管理

将危险废物预处理后，分类收集，由专用的运输工具运至危险废物填埋场进行安全处理。

全区实施危险废物申报登记制度、转移联单制度和经营许可证制度，完善危险废物集中处理设施运行收费标准和办法，强化危险废物的管理。

全区实现医疗废物按时统一收集、统一焚烧，实现医院临床废物的无害化处置。

(4)推进固体废物的综合利用

提高废物的综合利用率和综合利用水平。充分利用经济和政策的手段，进一步鼓励固体废物的综合利用，实现固体废弃物资源化。推广垃圾分类收集储运和处理系统的建设，回收有用物质，降低垃圾处理成本。

## 5.7 土壤污染防治

5.7.1加强土壤环境监测监管能力建设

把土壤环境质量监测纳入先进的环境监测预警体系建设，制定土壤环境监测计划并组织落实。进一步加大投入，不断提高环境监测能力，提高土壤监测分析能力，拓展重金属及有机物的分析能力。增强对土壤污染监测的方案制定能力和评价能力。加强土壤环境保护队伍建设，加大培训力度，培养和引进一批专门人才。

5.7.2 建立污染土壤风险评估和环境现场评估制度

对污染企业搬迁后的厂址和其他可能受到污染的土地进行开发利用的，环保部门应督促有关责任单位或个人开展污染土壤风险评估。明确修复和治理的责任主体和技术要求，监督污染场地土壤治理和修复，降低土地再利用特别是改为居住用地对人体健康影响的风险。

5.7.3 初步建立土壤污染防治和修复机制

加大土壤污染防治投入，保证投入每年有所增长。地方也应在本级预算中安排一定资金用于土壤污染防治。财政资金重点支持土壤环境监测、污染场地调查与评估、土壤污染防治科学研究和技术开发、污染土壤修复与综合治理示范工程建设。按照“谁投资、谁受益”的原则，引导和鼓励社会资金参与土壤污染防治。

根据土壤污染状况调查结果，组织有关部门和科研单位，选择有代表性的污染场地，开展污染土壤治理与修复试点，为在更大范围内修复土壤污染提供示范、积累经验。

## 5.8 核与辐射污染控制和放射性管理

5.8.1主要目标

加强对放射源的安全监督管理，确保放射设施运行安全,防止发生严重污染环境的放射性事故；依法加强对辐射环境安全的监督管理，控制和降低城市电磁辐射污染水平；建立放(辐)射事故应急响应机制,全面提高放(辐)射事故应急响应能力，保障公众环境安全。

5.8.2主要指标

到2015年：放射性废物得到安全处置或贮存，放射性废源(物)安全处置或贮存率达到100%；放射源在有效安全的控制下，环境放射性辐射水平控制在天然本底范围之内，放射源安全许可证发放率达到100％；伴有放射性、电磁辐射建设项目环境影响评价、“三同时”执行率达到100%。

5.8.3主要任务

（1）加强全区辐射安全监管能力建设

建立现代化监管网络，实现组织网络化、管理程序化、技术规范化、方法标准化、装备现代化、质量保证系统化。建立健全核与辐射安全监督管理网络，建立职能部门各负其责、协调运转的统一监督管理新机制。提高保障公共安全和处置突发事件的能力。

（2）完善全区辐射污染源管理机制

强化对涉源单位从进口、生产、销售、贮存、报废、处置的全过程管理。在放射污染源清查工作的基础上，完善全区放射污染源数据库和监督管理体系，确保全区放射环境的安全。建立放射安全责任制度，放射监督管理职能机构与重点涉源单位法人签订放射安全责任书；规范从业人员持证上岗制度；完善涉源单位内部管理制度，建立内部应急响应计划。

（3）加强涉源单位的监督管理

加强对使用放射源单位的监督管理，确保产生的放射性废水得到有效治理，排放达标率100%，放射性固体废物得到安全处置或贮存。建立严格的“放射源身份证”管理制度，进行全过程跟踪，使全区放射源、射线装置得到安全有效控制；加大对放射和辐射污染源的日常监督管理力度，提高现场监督检查频次，规范执法程序，认真调查取证，坚决查处违法行为，防止放射污染事故发生。加大对伴有放射和电磁辐射建设项目的管理力度。对已建成项目，造成周围放(辐)射环境污染的，限期治理和整改，确保城乡放(辐)射环境质量控制在国家标准限值内。

## 5.9 工业污染全防全控

5.9.1主要指标

到2015年：重点污染源在线监控率达到100%；工业固废综合利用率达到100%；工业用水重复利用率达到85%以上。

5.9.2主要任务和工作重点

（1）以深化治理与加快技改为重点，推进工业污染整治

按照《江苏省太湖水污染防治条例》要求，加大工业点源污染治理力度。加快淘汰落后产能，开展重污染行业的专项整治工作，加大对高能耗、高污染行业及其落后生产工艺、技术、设备与产能的淘汰力度。对排污企业实行严格的达标治理，全面禁止不符合产业政策和增加氮磷污染的项目。

（2）调整产业结构，优化产业布局

优化产业发展布局、推进产业结构调整：继续将“节能减排”作为调整产业结构、转变发展方式的重要抓手和硬手段，推进新型工业化进程，着力培育市场前景广阔、具有持续发展优势的光电子信息、生物医药及可再生能源和新能源等节能环保产业。

（3）发展循环经济，推进清洁生产

发展循环经济，推进工业废物资源综合利用，加大太湖流域清洁生产审核，淘汰落后产能，加快清洁生产先进技术推广应用，加快实施清洁生产示范工程，深入开展太湖地区重污染行业专项整治行动，进一步完善清洁生产激励和约束机制，确保清洁生产工作目标顺利完成。

（4）强化环境准入，严格控制新污染源

提高环保准入门槛，严格执行国家及地方产业政策，强化源头控制，对不符合产业政策，限制、淘汰类等建设项目坚决不予审批，对各类新建项目严格把关，控制新污染源产生。

## 5.10 农村环境保护

5.10.1主要目标

实施农村环境综合整治力度，加大农业面源和村庄的整治力度，改善农村生产、生活环境，强化乡镇集中式饮用水保护，建设社会主义新农村。

5.10.2主要指标

到2015年：农村生活垃圾无害化处理率达到100％；农村生活污水处理率达到70%以上。

5.10.3主要任务

“十二五”时期在农村环境污染防治方面应该重点开展以下工作:

（1）加大农村生活污水处理力度。加快农村污水管网建设，提高农村生活污水接管率，同时采取分散或相对集中、生物或土地处理等多种方式，因地制宜地开展农村生活污水处理。在人口相对集中、水环境容量相对较小的地区可采用环境工程设施处理；在人口密度较低、水环境容量相对较大的农村区域，可利用湿地、沟塘等自然系统就地处理。结合农村沼气建设与改水、改厕、改厨、改圈等措施，逐步提高生活污水处理率。在水污染治理重点区域优先建设一批农村生活污水处理示范工程。

（2）进一步规范畜禽养殖工作，控制畜禽污染。鼓励科学育种、科学饲养，倡导改善农产品品质和注重食品安全，在畜牧业中倡导发展循环工艺，鼓励废物综合利用；调整规模化畜禽养殖场规模等级的划分标准，鼓励发展超大型畜禽养殖工厂，实现动物粪尿、沼渣、圈舍废弃物制肥的规模化，提高沼气、沼液的综合利用水平。积极开发适合不同规模的畜禽养殖污染治理和综合利用技术，力争做到污染物零排放和最大限度地转化为农肥和能源。

（3）大力推进农村生活污染治理。因地制宜地开展农村污水、垃圾污染治理。逐步推进污水和垃圾处理设施的统一规划、统一建设、统一管理。规模较大的村庄应建设污水处理设施，城市周边村镇的污水可纳入城市污水收集管网，对居住比较分散的村庄的生活污水，可采取分散式、低成本、易管理的方式进行处理。逐步提高垃圾无害化处理水平。建立粪便、有机厨余垃圾、木屑等废弃物的集中堆肥设施建设；加强粪便的无害化处理，把农村污染治理、废弃物资源化利用同发展清洁能源结合起来，大力发展农村户用沼气，综合利用作物秸秆，推行秸秆机械化还田、秸秆气化、秸秆发电等措施，逐步改变农村能源结构。

（4）严格控制农村地区工业污染。加强对农村工业企业的监督管理，严格执行企业污染物达标排放和污染物排放总量控制制度，防治农村地区的工业污染。采取有效措施，防止城市污染向农村地区转移。严格执行国家产业政策和环保标准，淘汰污染严重和工艺落后的生产项目、设备，防止“十五小”和“新五小”等企业在农村地区死灰复燃。

（5）控制农业面源污染。综合采取技术、工程措施，控制农业面源污染。在做好农业污染源普查的基础上，着力提高农业面源污染的监测能力。积极引导和鼓励农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，推广病虫草害综合防治、生物防治和精准施药等技术。推行田间合理灌排，发展节水农业。在重点流域开展农田灌溉水的处理与回用工程，特别要在入湖(河)区域开展人工湿地工程。

（6）加强农村自然生态保护。以保护和恢复生态系统功能为重点，营造人与自然和谐的农村生态环境。坚持生态保护与治理并重，加强对矿产、水力、旅游等资源开发活动的监管，努力遏制新的人为生态破坏。重视自然恢复，保护天然植被，加强村庄绿化、庭院绿化、道路绿化、农田防护林建设和林业重点工程建设。加快水土保持生态建设，严格控制土地退化和沙化。采取有效措施，加强对外来有害入侵物种、转基因生物和病原微生物的环境安全管理，严格控制外来物种在农村的引进和推广，保护农村地区生物多样性。

（7）通过农村环境连片整治，建立和巩固区、镇、村三级联动环保监管体系，带动村级环境管理工作上台阶。村级环境管理工作的正常开展，是保障农村环境连片整治成果、持续改善农村环境的有效机制。通过中央资金支持，带动区镇村三级资金投入，形成治理农村污染的合力。通过农村环境连片整治示范项目的实施，推广农村水污染实用技术，为提高治理成效提供实践经验。

（8）通过积极开展氮磷拦截工程，保护生态环境，减少农业面源污染。农业面源污染是导致太湖水体富营养化的重要原因。随着农田生态系统中化肥用量的不断增加，太湖周边农田土壤中的氮磷含量和农田氮磷的流失量也在不断增加，在造成土壤养分流失的同时也给环境管理带来了很大风险。通过氮磷拦截工程实施，可以显著减少区域农田流失氮磷进入太湖流域水体的浓度，减少对当地水体的生态危害，以拦截植物为材料制备富氮磷绿肥或鱼饲料，对改善当地生态环境和带动当地生态农业的发展都十分有益。

## 5.11 环境监管能力建设

5.11.1 主要目标

“十二五”期间，吴中区环境监管能力建设主要工作包括：完善监测预警、执法监督和环境管理支撑三大体系，加强环境质量监测、环境污染源监控、环境污染事故应急、环境监测实验室能力建设，加强环境管理信息化建设，加强环保队伍建设，提升环境管理和决策的水平。具体建设目标为：

建立全防全控的环境监管体系，为政府宏观决策提供适时有效的环境信息，为科学有序应对突发环境污染事件提供有力支撑。

加强环境执法监察体系建设，推进城乡环境监察全覆盖，实现网格化管理，完善污染源自动监控系统。

完善一体化管理体制，突出环保监察地位，培养与时俱进的高技术人才，满足新时期环境管理的要求。

5.11.2主要任务

（1）环境监测预警体系建设

“十二五”期间，吴中区环境监测预警体系建设主要从优化环境质量监测网络、拓展监测业务能力、完善主要污染物总量减排监测体系建设等几方面着手，为环境监督管理提供及时有效的证据，为政府决策提供快速响应的依据。

（2）环境执法监察体系建设

环境执法监察体系建设：建立环境监察网格体系；推进城乡环境监察全覆盖，建立环境监察网格化管理指挥中心，实现我区环境监管统一指挥和综合管理。

加强环境安全监管能力：建设重点污染源自动监控系统，按照国家规范要求，全面完成污染源监控中心建设；进一步加大对污染减排重点行业的监管力度；实现放射源实时在线监控。

（3）环境管理支撑体系建设

“十二五”期间，逐步建立和完善党委领导、政府负责、环保部门统一监管、有关部门协调配合、全社会共同参与的环境管理体系；建立健全环境保护的责任制和问责制，真正把政府对环境质量负责落到实处。整合环保系统内部监管资源，加强环保部门内部协调和统一调度；抓住环境监管部门中较薄弱的部门进行重点建设，逐渐由各部门齐头并进向重点扶优转变。注重环保队伍人才培养，改革创新管理体制和用人机制，调整和优化人才结构，重点培养骨干人才，形成一支人员数量充足、结构合理、技术精湛、精神奋发的专业化监管队伍。

（4）突发环境事件应急体系建设

加强环境应急信息管理系统建设，提升卫星通讯系统功能，完善环境应急响应机制，加快应急监测能力建设。逐步完善全区突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，形成防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系，具备能应对重大环境突发事件的能力。

（5）建立环境宣传教育网络体系，完善环保公众参与和舆论监督机制

建设全区环境宣传教育网络。建立环境宣传教育基地，在人员、设备、能力等方面全面建立起适应环境形势发展的现代化宣教体系。

充分发挥社会和舆论对环境保护工作的监督、导向和推进作用。完善环境保护公众参与和舆论监督机制，形成全社会自觉遵守环境法规、自觉参与环境保护的良好社会风尚；完善岗位培训制度和继续教育机制，积极推进基础教育和素质教育，培养环境保护专门人才，全面提高公众环境素质。建立起能够快速反应的环境新闻、信息、宣传系统。

开展对环保科学技术的科普宣传。采取多种形式对ISO14000环境管理体系、洁净能源、清洁生产、循环经济等环保新理念、新技术进行广泛宣传，普及环保科学知识。

# 第六章 吴中区环境保护“十二五”规划重点工程

- 6.1环保重点工程项目筛选原则

项目选取要紧紧围绕环境保护“十二五”规划的目标和主要任务，保障规划目标任务按时完成；项目责任单位明确，目标、任务能分解落实，可以评估、考核；项目投资主体明确，资金来源有保障。

- 6.2环境保护重点工程

为保证“十二五”期间各项环境保护目标的实现和各项主要任务的完成，规划提出61项环境保护重点工程，以带动全区的污染治理和生态保护工作，环保重点工程的建设资金以政府财政投入为主导，充分发挥市场机制的作用，建立多元化、多渠道的环保投入机制，总投资约212.06亿元。重点工程分为7个部分，具体如下:

6.2.1 水污染防治重点工程

表6.2.1 吴中区“十二五”水污染防治重点工程

| 序号 | 名 称 | 规模 | 实施计划 | 投资 （万元） | 区域 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临湖镇污水管网全覆盖工程 | 覆盖全镇 | 2011-2012 | 26000 | 临湖镇 | 临湖镇政府 |
| 2 | 城南污水厂二期工程 | 完成二期7.5万吨/日的设备建设 | 2011-2012 | 6000 | 城南街道 | 区水务局 |
| 3 | 城南污水厂配套管网工程 | 城南污水厂配套管网工程 | 2011-2015 | 16300 | 吴中区 | 东山、临湖、越溪、横泾、城南、胥口 |
| 4 | 河东污水处理厂三期扩建项目 | 三期扩建4万吨/日 | 2010-2012 | 10343 | 开发区 | 河东污水厂 |
| 5 | 胥口镇雨污水管网完善工程 | 主管45公里、支管60公里 | 2011-2015 | 8000 | 胥口镇 | 胥口镇政府 |
| 6 | 甪直镇污水厂提标升级 | 技改 | 2011-2013 | 10000 | 甪直镇 | 甪直污水处理厂 |
| 7 | 金庭镇西山环岛污水设施建设 | 农村污水生态净化及配套设施建设 | 2011-2015 | 6000 | 金庭镇 | 金庭镇政府 |
| 8 | 木渎污水厂扩建工程 | 四期扩建4万吨/日 | 2011-2013 | 12000 | 木渎镇 | 木渎污水厂 |
| 9 | 度假区光福污水处理厂二期扩建工程 | 扩建2万吨/日 | 2010-2015 | 4800 | 光福镇 | 光福污水处理厂 |
| 10 | 吴淞江工业园污水处理厂 | 4万吨/日 | 2011-2015 | 10000 | 开发区 | 开发区管委会 |
| 11 | 吴中河东污水处理有限公司配套污水管网工程 | 计划铺设污水管道60公里 | 2011-2015 | 10000 | 郭巷街道 | 河东污水厂 |
| 12 | 木渎污水处理厂配套管网工程 | 计划铺设污水管道80公里 | 2011-2015 | 9761 | 木渎镇 | 木渎污水厂 |
| 13 | 甪直污水处理厂配套管网工程 | 计划铺设污水管道12公里 | 2011-2012 | 1222 | 甪直镇 | 甪直污水厂 |
| 14 | 甪直镇新区污水厂管网铺设 | 计划铺设污水管道15公里 | 2011-2015 | 1063 | 甪直镇 | 甪直新区污水厂 |
| 15 | 郭巷街道污水管网完善工程 | 计划铺设污水管道52公里（尹山、姜家等安置区） | 2011-2015 | 6100 | 郭巷街道 | 郭巷街道 |
| 16 | 横泾街道污水管网完善工程 | 计划铺设污水管道16公里 | 2011-2015 | 3000 | 横泾街道 | 横泾街道 |
| 17 | 越溪街道污水管网完善工程 | 计划铺设污水管道90公里 | 2011-2015 | 6300 | 越溪街道 | 越溪街道 |
| 18 | 金庭镇污水管网系统和提标升级改造工程 | 新建污水管网120公里；5000吨/日污水处理厂一座；农村污水设施建设43处；提标升级改造二座。 | 2010-2015 | 18000 | 金庭镇 | 金庭镇镇政府 |

6.2.2 大气污染治理重点工程

表6.2.2吴中区“十二五”大气污染治理重点工程

| 序号 | 名 称 | 实施计划 | 投资（万元） | 区域 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省苏州市太湖建材（金龙矿区东、南矿区）关闭矿山地质环境治理项目 | 2011-2013 | 12167 | 度假区 | 苏州市国土资源局吴中分局 |
| 2 | 华新金猫水泥(苏州)有限公司关闭 | 2010-2012 | 90000 | 木渎 | 华新金猫水泥(苏州)有限公司 |

6.2.3 固体废弃物处置重点工程

表6.2.3 吴中区“十二五”固体废弃物处置重点工程

| 序号 | 名 称 | 实施计划 | 投资（万元） | 区域 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水厂污泥干化焚烧项目 | 2011-2013 | 30000 | 木渎镇 | 光大环保能源（苏州）有限公司 |
| 2 | 垃圾渗滤液处理厂 | 2011-2012 | 8391 | 木渎镇 | 光大环保能源（苏州）有限公司 |
| 3 | 垃圾焚烧发电项目三期扩建工程 | 2011-2012 | 70000 | 木渎镇 | 光大环保能源（苏州）有限公司 |
| 4 | 甪直再生资源集散交易加工中心 | 2011-2013 | 50000 | 甪直镇 | 苏州市再生资源投资发展有限公司 |
| 5 | 污泥干化焚烧工程 | 2011-2012 | 3000 | 开发区 | 苏州市江远热点有限责任公司 |

6.2.4 生态建设和保护重点工程

表6.2.4 吴中区“十二五”生态建设和保护重点工程

| 序号 | 名 称 | 实施计划 | 投资（万元） | 区域 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏东运河景观改造工程 | 2011-2012 | 3000 | 临湖镇 | 临湖镇政府 |
| 2 | 东太湖综合整治工程 | 2011-2013 | 500000 | 开发区、东山、临湖 | 开发区、水利局 |
| 3 | 尹山湖片区基础设施建设工程 | 2011-2015 | 150000 | 开发区 | 苏州市吴中建业发展有限公司 |
| 4 | 度假区水系改造工程 | 2011-2015 | 50000 | 度假区 | 度假区管委会 |
| 5 | 金庭镇西山岛生态山林建设 | 2011-2015 | 6000 | 金庭镇 | 金庭镇政府 |
| 6 | 苏州市太湖湿地自然保护区 | 2011-2015 | 5000 | 度假区 | 苏州太湖旅游发展有限公司 |
| 7 | 太湖生态湿地修复项目 | 2011-2016 | 30000 | 金庭镇 | 金庭镇政府 |
| 8 | 三山岛生态湿地(一期) | 2011-2015 | 2500 | 东山镇 | 三山村 |
| 9 | 苏福路沿线环境改造 | 2011-2015 | 500000 | 木渎镇 | 木渎镇政府 |
| 10 | 尹山湖整治工程（三期） | 2011 | 100000 | 郭巷街道 | 郭巷街道 |
| 11 | 大缺港整治工程 | 2011-2012 | 10000 | 东山、临湖镇 | 东山、临湖镇政府 |
| 12 | 西山环太湖防洪工程 | 2011-2012 | 4000 | 金庭镇 | 金庭镇政府、区水利局 |
| 13 | 光福太湖大堤除险加固工程 | 2011 | 2000 | 光福镇 | 光福镇政府、区水利局 |
| 14 | 胥王山农业生态园建设工程 | 2011-2021 | 20000 | 胥口镇 | 胥口镇文化旅游发展有限公司 |
| 15 | 苏州太湖古村落保护与文化旅游 | 2011-2016 | 250000 | 东山镇、金庭镇 | 苏州太湖洞庭古村旅游开发有限公司 |

6.2.5 农村污染防治重点工程

表6.2.5 吴中区“十二五”农村污染防治重点工程

| 序号 | 名 称 | 实施计划 | 投资（万元） | 区域 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穹窿山风景区农村生活污水处理工程 | 2011-2015 | 1100 | 穹窿山风景区 | 穹窿山管委会 |
| 2 | 木渎镇农村生活污水处理工程 | 2011-2015 | 8000 | 木渎镇 | 木渎镇政府 |
| 3 | 甪直镇农村生活污水处理工程 | 2011-2015 | 3000 | 甪直镇 | 甪直镇政府 |
| 4 | 胥口镇农村生活污水处理工程 | 2011-2015 | 2000 | 胥口镇 | 胥口镇政府 |
| 5 | 东山镇农村生活污水处理工程 | 2011-2014 | 15495 | 东山镇 | 东山镇政府 |
| 6 | 光福镇农村生活污水处理工程 | 2011-2015 | 1200 | 光福镇 | 光福镇政府 |
| 7 | 金庭镇农村生活污水处理工程 | 2011-2015 | 500 | 金庭镇 | 金庭镇政府 |
| 8 | 郭巷街道小区生活污水处理工程 | 2011-2015 | 4000 | 郭巷街道 | 郭巷街道 |
| 9 | 横泾街道农村生活污水处理工程 | 2011-2015 | 1000 | 横泾街道 | 横泾街道 |
| 10 | 越溪街道农村生活污水处理工程 | 2011-2015 | 1000 | 越溪街道 | 越溪街道 |
| 11 | 城南街道农村生活污水处理工程 | 2011-2015 | 3000 | 城南街道 | 城南街道 |
| 12 | 临湖镇农村村庄生活污水处理工程 | 2011-2015 | 1350 | 临湖镇 | 临湖镇政府 |
| 13 | 香山街道农村村庄生活污水处理工程 | 2011-2015 | 500 | 香山街道 | 香山街道 |

6.2.6 环保宣传教育重点工程

表6.2.6 吴中区“十二五”环保宣传教育重点工程

| 序号 | 名 称 | 实施计划 | 投资（万元） | 区域 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保教育基地及生态文明体验馆项目 | 2011-2012 | 10000 | 木渎镇 | 光大环保能源（苏州）有限公司 |
| 2 | 吴中区青少年综合实践学校 | 2011 | 4200 | 金庭镇 | 教育局 |

6.2.7 环境监管能力建设重点工程

表6.2.7 吴中区“十二五”环境监管能力建设重点工程

| 序号 | 名 称 | 实施计划 | 投资（万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监察能力建设 | 2011-2015 | 250 | 吴中区环保局 |
| 2 | 环境监测能力建设 | 2011-2015 | 2270 | 吴中区环保局 |
| 3 | 核与辐射安全监管能力建设 | 2011-2015 | 30 | 吴中区环保局 |
| 4 | 固废监管能力建设 | 2011-2015 | 30 | 吴中区环保局 |
| 5 | 环境信息系统建设 | 2011-2015 | 30 | 吴中区环保局 |
| 6 | 镇、村环境监管能力建设 | 2011-2015 | 700 | 吴中区环保局 |

# 第七章 规划实施保障措施

## 7.1 坚持环保优先原则，完善综合决策机制

确立生态环境保护优先原则，完善环境与发展综合决策机制，实现综合决策科学化、规范化、制度化。加强规划环境影响评价，从源头上控制生态环境问题的产生。建立新的政绩考核制度，把环境保护指标作为各级政府工作考核的重要内容之一。要提高吴中区环境保护“十二五”规划在重大决策中的影响地位，在进行城市规划、土地规划、产业结构调整等重大决策时，要与环境保护“十二五”规划充分协调，推动综合决策的规范化、制度化，从决策源头控制生态环境问题的产生。

## 7.2 加强统筹协调，全方位多渠道增加环保投入。

合理划分环境保护事权、财权，理清各级政府在环保投入中的责任。建立环境保护投资稳定增长机制，强化政府环保投入的主体地位，以建立和疏通环境保护投资有效渠道为重点，以法律法规的形式予以保障。应将环境保护工程纳入国民经济和社会发展规划，工程投资金额、投资所占总环保投入比例和GDP比例应纳入规划予以明确，以保障规划期内工程的资金投入。

## 7.3 严格环境执法，有效控制污染物排放

为保证吴中区环境保护“十二五”规划的实施，确保污染物排放得到有效控制，必须严格执行目前推行的环境影响评价、“三同时”、排污收费、排放污染物许可证、污染物集中处理等制度。进一步加大执法力度，严厉打击污染环境和破坏生态的违法行为，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。全面推行行政执法责任制和行政责任追究制，规范执法机构和执法人员的行政执法行为，确保法律法规得以全面、公正实施。

## 7.4 加强环境科技创新，不断改善环境质量

大力推进环境领域的科技创新，加强生态环境保护建设、清洁生产、资源可持续利用等方面的科技攻关。加强科学研究、科技工程示范和重大环境治理工程建设的衔接，积极吸引高等院校、科研机构和高新技术企业参与生态环境建设方面的技术创新工作。重视发挥人才作用，加大环保系统人力资源开发的力度，完善与市场经济体制相适应的用人机制。大力发展环保产业，开发减量化、再利用和资源化技术，采用低投入、低消耗、高效率的经济运行模式，发展低碳经济和循环经济。积极开展土壤污染防治的科研工作，重点研究和开发土壤污染修复技术；加大水源地水质改善技术、饮用水安全保障技术、河网区面源污染控制技术的研究和推广，加大饮用水水源地、省界断面跨区域的水环境保护，不断改善吴中区的环境质量。

## 7.5 加强生态建设，促进循环经济发展

吴中区生态区建设已经通过了国家考核，“十二五”期间，环保工作中要重点围绕生态文明城市建设继续开展各类绿色创先活动，进一步保持和增强全社会的环境意识，把保护生态环境的各项措施和任务落实到基层。

在吴中区开展和落实循环经济实践活动，首先是坚决依照国家和江苏省的有关清洁生产的政策和法规，对区域内企业进行清洁生产审核工作，并形成长期的机制，在企业生产的源头和生产的过程中加强监督管理，充分利用资源，使废物最小化、资源化、无害化，逐步建立生产者责任延伸制度，促进产品生态设计。二是在工业集中地区积极发展生态工业，使上游企业的废物成为下游企业的原料，延长生产链条，做到废物产生量最小，实现“零排放”，并建设生态工业区，实现区域或企业群的资源最有效利用。三是积极调整和优化产业结构，通过引进科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型产业，从根本上改变传统的经济增长模式，建立循环型经济模式。

## 7.6 理顺利益导向机制和投入机制，建立环境保护市场调节体系

建立利益导向机制。严格执行国家有关环境保护的法律、法规和标准，制定有利于保护环境的补偿政策和激励措施，全面推行污水处理、垃圾处理、固体废弃物处置付费制度，形成利益导向机制。建立政府为主导、多元化多渠道的环境保护投入机制，大力推行生态环境保护和建设项目的市场化运作。按照谁开发、谁保护，谁投资、谁受益的原则，建立生态环境补偿机制。研究探索环境资源价格体系和排污权交易，发挥市场的资源配置作用。

## 7.7 加强环境保护监管能力，提高环境管理水平

强化环境保护行政主管部门的综合监督职能，完善分级管理、部门分工配合，环保统一监管的工作推进机制。积极推进环境监测、环境监察、环境信息和环境宣教现代化建设，健全包括环境质量自动监测、污染源自动监控和环境执法监管在内的环境管理信息网络体系。建设环境污染事故预警与应急处理系统，提升应对重大环境突发事件能力。建立环境长效监管机制，确保污染环境和破坏生态的违法行为得到有效控制。加强农村环境监管能力建设，鉴于农村环保大量基础工作在村，可在行政村设一名环保监督员，专门负责村内的环保宣传、环境监督和日常环境管理，充实基层环保力量，把环境监管延伸到农村最基层。

## 7.8 增强社会环境意识，完善公众参与机制

吴中区的经济基础较好，人民群众对于环境保护的意识也相对较高，这些都是吴中区环境保护“十二五”规划能够顺利实施的良好基础。吴中区应当在接下来的工作中，通过进一步加强环境信息的公开机制，使公众能够方便快捷的接触到相关的环境信息，并且以一定的激励措施来调动起人们对于环境问题参与的积极性，并积极发挥公众在政府环保绩效评估考核中的作用，给予老百姓监督、考核政府环保工作的权利，因此，更充分的发挥人民群众的参与作用，是吴中区顺利实施环境保护“十二五”规划的重要保障。