苏州市吴中区农村环境连片整治工作简报

第十一期

苏州市吴中区农村环境连片整治工作领导小组办公室编         二○一二年三月一日

本 期 要 目

●  吴中区2012年农村环境连片整治实施计划及省农村环境连片整治2012-2015年实施方案顺利通过省级评审

●  省环保厅赵挺副厅长调研全省农村环境连片整治现场会筹备工作

●  吴中区积极开展村庄环境整治工作

●  吴中区农村环境连片整治工程进展情况（2012年2月份）

吴中区2012年农村环境连片整治实施计划及省农村环境连片整治2012-2015年实施方案顺利通过省级评审

1月12日，江苏省环保、财政部门组织有关专家在南京市金陵晶元大酒店召开吴中区2012年农村环境连片整治实施计划及2012-2015年实施方案专家评审会。

与会期间，吴中区介绍了区域概况及两个方案的便编制情况，专家组对两个方案进行了仔细审核和认真讨论，最后一致认为：《吴中区农村环境连片整治实施计划（2012年度）》及《吴中区太湖流域一级保护区农村环境连片整治实施方案（2012-2015年）》的编制符合《江苏省太湖流域一、二级保护区农村环境连片整治实施方案编制大纲》及相关规定的要求，思路清晰、内容详实。两方案重点解决太湖流域农村生活污水的处理，工程预算基本合理，工程量设计符合实际，体现了吴中区农村环境整治的特点。两方案受益人口达10万人以上、受益行政村达60个，方案实施后，可使示范区内农村环境质量，特别是水环境质量得到很大改善。

同时，专家组还建议：一是补充完善吴中区农村环境连片整治的现状、成效。二是结合相关工程估算标准及已实施项目的实际投入情况，对工程总投资估算进一步进行核实和适当调整。三是根据工程建设区域的实际条件，分年度制定实施计划。四是结合村庄环境整治工作的情况，进一步打造亮点突出，特色鲜明的康居示范村。

省环保厅赵挺副厅长调研全省农村

环境连片整治现场会筹备工作

近日，省环保厅赵挺副厅长带领省连片办相关领导来我区实地调研省农村环境连片整治现场会的各项筹备工作，区政府薛明仁副区长、区环保局姚瑞元局长等领导进行了陪同。

赵厅长一行先后察看了东山宾馆会场、东山镇陆巷村、莫厘村，横泾街道新齐村，胥口镇马舍村等5个连片整治示范项目现场，赵厅长对我区农村环境连片整治示范工作的完成情况给予了充分认可和高度评价，对我区高度重视并认真筹备此次现场会的各项工作表示赞赏，同时对下一步筹备工作提出三点希望：一是进一步加强组织领导，成立现场会筹备领导小组，明确责任分工；二是突出重点，做到资料到位、会场保障到位、现场筹备到位，力争将本次会议开成一次圆满、成功、富有成效的大会；三是要以这次现场会为契机，总结经验，归纳、整理吴中区在农村环境连片整治模式、长效管理机制、资金筹措方式等方面的先进经验，向全省推广，真正起到示范带头作用，推动全省农村环境连片整治工作持续健康开展。

吴中区积极开展村庄环境整治工作

为贯彻落实《中共江苏省委、江苏省政府关于以城乡发展一体化为引领，全面提升城乡建设水平的意见》和省委办公厅、省政府办公厅《全省村庄环境整治行动计划》文件精神，加快改善全区村庄环境面貌，积极推进美好城乡建设，今年年初，吴中区进一步落实责任，强化措施，成立了区委俞杏楠书记为组长的吴中区村庄环境整治推进工作领导小组，从各区级机关抽调24名工作人员充实到村庄整治办公室，积极开展村庄环境整治工作。

据统计，吴中区现有自然村1365个，其中已开展整治314个，近期计划拆迁198个，剩余853个。吴中区计划投入资金18.43亿元，对剩余853个自然村开展集中整治，达到环境优美、生态宜居、特色鲜明的整治目标。整治计划分为两年实施，其中2012年计划投资9.3亿元，整治自然村322个，2013年计划投资9.13亿元，整治自然村531个。

吴中区农村环境连片整治工程进展情况

（2012年2月份）

吴中区农村环境连片整治工程二期涉及重点项目32个，涉及东山镇4个、金庭镇1个、木渎镇1个、胥口镇2个、临湖镇5个、光福镇2个、甪直镇6个、横泾街道3个、越溪街道2个、香山街道2个、城南街道1个、郭巷街道3个。计划投资8667万元，铺设污水管网190公里，新建独立式污水处理设施18套。截止2012年2月底，完成项目16个，在建项目15个，未开工1个，完工率50%，开工率96.9%。已铺设污水管网169公里，完成投资6994万元，占计划投资额的80.7%。

主题词：农村 连片整治 工作 简报

报：区委俞杏楠书记，区政府金洁区长，区政协张阿梅主席，区人大孙卓副主任，区政府薛明仁副区长，区委办，区人大办，区政府办，区政协

国家环保部自然司农村处；省环保厅赵挺副厅长、自然处英剑波处长，自然处；省连片整治办公室；苏州市环保局，自然处

送：区农村环境连片整治工作领导小组成员单位

区农村环境连片整治工作领导小组办公室电话（传真）：0512-66052472